Załącznik  nr   5

do uchwały  nr XXV/337 /06

Rady Gminy Lubasz

z dnia 27 kwietnia 2006r.

## Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań

( po zmianach)

| Nazwa programu, Jego cel i zadania | Jednostka realizująca program | Okres realizacji Programu | Łączne nakłady Finansowe | Wydatki w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1.Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławno i Jędrzejewo -doprowadz.kolektorem ścieków komunalnych do oczyszcz.ścieków,ochrona wód podziemnych przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Luty 2003r. Maj 2007r. | 2.365.026 | 887.320 w tym: Norw. 739.500 Mech. Finans. | 1.453.863 1.235.783 | - |
| 2.Budowa sali widowisk.-sportowej w Lubaszu-poprawa bazy kult.-sport. w okresie całorocznym | Urząd Gminy w Lubaszu | Maj 2004r. Lipiec 2008r. | 4.474.584 | - | 3.000.000 | 1.449.994 |
| 3.Bud.kanal.sanit.wraz z przykanal. w Lubaszu w obrębie ul.Szamotulskiej, Nowej,Rolnej,Ogrodowej Poprzecznej,Łąkowej,Wodnej, Polnej,Kolejowej i B.Chrobrego-doprowadz.kolektor.ścieków komun.do oczyszcz.ścieków,ochrona wód podziem.przed skażen. | Urząd Gminy w Lubaszu | Marzec 2003r. Lipiec 2008r. | 4.815.856 | - | 2.380.000 | 2.390.856 |
| 4.Koszty przygotowania dokumentacji projektu „OCHRONA WÓD ZLEWNI RZEKI NOTEĆ” na: | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2005r. Październik 2013r. | 11.900.000 | 15.300 | 900.000 | 1.063.697 |
| a).Rozbudowę wodociągu wiejskiego na bazie hydroforni w Stajkowie -dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości mieszkańcom | Urząd Gminy W Lubaszu | Styczeń 2005r. Lipiec 2008r. | 1.700.000 | - | 800.000 | 813.697 |
| b) .Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalik. w Lubaszu Os.Gorajskie - ochrona wód podziemnych przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2005r. Październik 2013r. | 3.000.000 | - | 50.000 | 150.000 |
| c).Budowę kanalizacji sanitarnnej z przykanalik. Dla wsi Goraj - ochrona wód podziemnych przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2005r. Październik 2013r. | 1.200.000 | - | 50.000 | 100.000 |
| d). Budowę kanaliz.sanitarn. z przykanalik.dla wsi Dębe -ochrona wód podziemnych przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2005r. Październik 2013r. | 6.000.000 | 15.300 | - | - |
| 5.Zakup beczki asenizacyjn. dla zakł. budżet.- GOWiGK –świadczenie odpow.jakości usług komunalnych na terenie gminy | Gminny Ośrod. Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu | Marzec 2005r. Styczeń 2006r. | 31.110 | 26.110 | - | - |
| 6.Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gm. Lubasz -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lubasz | Urząd Gminy w Lubaszu | Lipiec 2005r. Wrzesień 2008r. | 1.450.000 | 745.000 | - | 705.000 |
| 7. Budowa drogi w Miłkowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach i dojazdach do posesji | Urząd Gminy w Lubaszu | Lipiec 2005r. Październik 2006r. | 1.407.760 | 1.407.760 w tym: ZPORR 964.909 | - | - |
| 8.Budowa dróg wiejskich w Lubaszu - poprawa bezpieczeństwa na drogach i dojazdach do posesji | Urząd Gminy w Lubaszu | Maj 2004r. Październik 2005r. | 1.296.699 w tym: ZPORR 929.588 | 28.370 | - | - |
| 9. Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębe - poprawa bazy kulturalnej na wsi, aktywizacja społeczeństwa | Urząd Gminy w Lubaszu | Październik 2005r. Lipiec 2006r. | 235.299 | 194.908 w tym: Sektor. 152.408 Progr. Operac. | - | - |
| 10. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lubaszu z boiskami sportowymi-poprawa warunków nauki dla uczniów i pracy dla nauczycieli | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2007r. Maj 2013r. | 3.880.000 | - | 380.000 | - |
| 11.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kruczu - poprawa bazy kulturalnej na wsi, aktywizacja społeczeństwa | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2007r. Wrzesień 2009r. | 140.000 | - | 40.000 | 20.000 |
| 12.Wodociągowanie wsi Krucz -dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości mieszkańcom | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2007r. Wrzesień 2013r. | 310.000 | - | 80.000 | - |
| 13.Wodociągowanie wsi Klempicz z modernizacją hydroforni w Sokołowie | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2007r. Wrzesień 2013r. | 700.000 | - | 100.000 | - |
| R a z e m: |  |  | 33.006.334 | 3.304.768 | 8.333.863 | 5.629.547 |