Załącznik  nr 5

do uchwały  nr III/30/06

Rady Gminy Lubasz

z dnia 28 grudnia  2006r.

## Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań

( po zmianach)

| Nazwa programu, Jego cel i zadania | Jednostka realizująca program | Okres realizacji Programu | Łączne nakłady Finansowe | Wydatki w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1.Budowa sali widowisk.-sportowej w Lubaszu-poprawa bazy kult.-sport. w okresie całorocznym | Urząd Gminy w Lubaszu | Maj 2004r. Lipiec 2009r. | 4.474.584 | - | 10.000 | 2.990.000 |
| 2.Bud.kanal.sanit.wraz z przykanal. w Lubaszu w obrębie ul.Szamotulskiej, Nowej,Rolnej,Ogrodowej Poprzecznej,Łąkowej,Wodnej, Polnej,Kolejowej i B.Chrobrego-doprowadz.kolektor.ścieków komun.do oczyszcz.ścieków,ochrona wód podziem.przed skażen. | Urząd Gminy w Lubaszu | Marzec 2003r. Lipiec 2009r. | 4.821.000 | - | 10.000 | 1.443.000 |
| 3.Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławno i Jędrzejewo -doprowadz.kolektorem ścieków komunalnych do oczyszcz.ścieków,ochrona wód podziemnych przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Luty 2003r. Maj 2009r. | 2.323.862 | 16.320 | 10.000 | 697.200 |
| 4.Rozbudowa wodociągu wiejskiego na bazie hydroforni w Stajkowie -dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości mieszkańcom | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2004r. Lipiec 2009r. | 1.988.065 | - | 10.000 | 994.000 |
| 5 .Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalik. w Lubaszu Os.Gorajskie - ochrona wód podziemnych przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2005r. Październik 2013r. | 2.145.789 | - | 10.000 | 643.700 |
| 6.Budowa kanalizacji sanitarnnej z przykanalik. dla wsi Goraj - ochrona wód podziemnych przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2005r. Październik 2013r. | 5.466.592 | 2.327 | - | - |
| 7. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalik.dla wsi Dębe -ochrona wód podziemnych przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2005r. Październik 2013r. | 12.863.921 | 15.135 | - | - |
| 8.Zakup beczki asenizacyjn. dla zakł. budżet.- GOWiGK –świadczenie odpow.jakości usług komunalnych na terenie Gminy | Gminny Ośrod. Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu | Marzec 2005r. Styczeń 2006r. | 31.110 | 26.110 | - | - |
| 9.Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gm. Lubasz -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lubasz | Urząd Gminy w Lubaszu | Lipiec 2005r. Wrzesień 2009r. | 1.125.500 | 420.500 | 345.000 | - |
| 10. Budowa drogi w Miłkowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach i dojazdach do posesji | Urząd Gminy w Lubaszu | Lipiec 2005r. Październik 2006r. | 1.407.760 | 40.260 | 10.000 | 1.357.500 |
| 11.Budowa dróg wiejskich w Lubaszu - poprawa bezpieczeństwa na drogach i dojazdach do posesji | Urząd Gminy w Lubaszu | Maj 2004r. Październik 2005r. | 1.296.699 w tym: ZPORR 929.588 | 28.370 | - | - |
| 12. Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębe - poprawa bazy kulturalnej na wsi, aktywizacja społeczeństwa | Urząd Gminy w Lubaszu | Październik 2005r. Lipiec 2006r. | 181.809 | 141.418 w tym: Sektor. 111.868 Progr. Operac. | - | - |
| 12. Budowa boisk otwartych- poprawa bazy sportowej dla mieszkańców | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2007r. Maj 2009r. | 1.200.000 | - | 110.000 | 600.000 |
| 13.Inwentaryzacja , audyty energetycz. obiektów szkół podst.(Lubasz, Miłkowo, Jędrzejewo) ; dobudowa sanitariatu do budynku nr 2 ( SZ.P.Lubasz) - stworzenie możliwości projektowania termomodernizacji obiektów ; poprawa warunków sanitarnych dla uczniów | Urząd Gminy w Lubaszu | Grudzień 2006r. Grudzień 2008r. | 150.000 | - | 29.000 | 121.000 |
| 14.Termomodernizacja i kolorystyka obiektów szkół podst.( Lubasz, Miłkowo, Jędrzejewo) - obniżenie kosztów ogrzewania, poszanowanie energii | Urząd Gminy w Lubaszu | Grudzień 2006r. Maj 2009r. | 1.100.000 | - | 30.000 | 500.000 |
| 15.Przebudowa kotłowni w obiektach SZP w Lubaszu – obniżenie kosztów ogrzewania, poszanowanie energii | Urząd Gminy w Lubaszu | Grudzień 2006 r. Maj 2009r. | 500.000 | - | 30.000 | 250.000 |
| 16.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kruczu - poprawa bazy kulturalnej na wsi, aktywizacja społeczeństwa | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2007r. Wrzesień 2009r. | 500.000 | - | 37.500 | 100.000 |
| 17.Wodociągowanie wsi Krucz -dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości mieszkańcom | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2007r. Wrzesień 2013r. | 310.000 | - | 78.880 | - |
| 18.Wodociągowanie wsi Klempicz z modernizacją hydroforni w Sokołowie -dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości mieszkańcom | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2007r. Wrzesień 2013r. | 700.000 | - | 65.880 | - |
| 19.Budowa odcinka wodociągu w m.Dębe - dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości mieszkańcom | Urząd Gminy w Lubaszu | Wrzesień 2006r. Kwiecień 2007r. | 28.299 | 2.288 | 26.011 | - |
| R a z e m: |  |  | 42.614.990 | 692.728 | 812.271 | 9.696.400 |