Wieloletni Plan Inwestycyjny

| Zadanie inwestycyjne | Prognozowany termin realizacji | Szacunkowy koszt realizacji (w PLN) | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Prognozowane finansowanie | Wymogi formalno-prawne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DROGI (2004–2006) |
| Jednostronne chodnikowanie wsi Goraj wraz z powierzchniowym odprowadzeniem wód powierzchniowych, w którym to zadaniu gmina winna uczestniczyć w 50% kosztów wykonania chodnika, | 2004-2005 | 185.000-190.000 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki z budżetu państwa + środki z budżetu gminy | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Remont chodnika na ul. Szamotulskiej w Lubaszu na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Nowej, | 2005 | 40.000-45.000 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki z budżetu państwa + środki z budżetu gminy | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa dróg wiejskich w Lubaszu (dot ul. Szkolna, Kwiatowa, Podgórna, Ustronna) | 2004-2005 | 1.290.561,14 w tym środki własne 193.584 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ułożenie dywanika asfaltowego na całej długości ul. Zielonej w Lubaszu, powierzchniowego utrwalenia odcinka od Lubasza do Goraju i ułożenia masy asfaltowej przez miejscowość Goraj wraz z wykonaniem zatoki autobusowej. | 2005-2006 | 720.000-750.000 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Wykonanie chodnika na ul. Nowej w Lubaszu wraz z zatoką autobusową | 2005-2006 | 83.000-85.000 | Zarząd Dróg Powiatowych | środki z budżetu starosty + środki z budżetu gminy | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Ułożenie chodnika na ul. B. Chrobrego na odcinku od przystanku autobusowego do istniejącego chodnika przy ulicy Stajkowskiej.oraz od firmy PLASTMET do firmy KORA | 2006-2007 | 35.000-37.000 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ew. Funduszu Spójności | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Obustronne chodnikowanie wsi Dębe od posesji nr 1 do istniejących ciągów pieszych, | 2006-2008 | 160.000-180.000 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ew. Funduszu Spójności | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Utwardzenie ulicy Parkowej w Lubaszu | 2006-2007 | 65.000 | UG Lubasz | środki z budżetu gminy | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Utwardzenie drogi Kamionka – Sokołowo | 2006-2011 | 2.100.000-2.300.000 | Zarząd Dróg Powiatowych | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ew. Funduszu Spójności | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| DROGI (2007–2013) |
| Położenie dywanika asfaltowego w Lubaszu na odcinku od stacji paliw do ul. Kościelnej (tzw. ul.Cmentarna) | 2007-2013 | 50.000-60.000 | UG Lubasz | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ew. Funduszu Spójności | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo | 2006-2013 | 450.000-500.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Budowa drogi w Jędrzejewie przy świetlicy wiejskiej | 2007-2013 | 150.000-200.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa dróg wiejskich w Lubaszu: cd. Ul Szkolna,.ul. Słoneczna | 2007-2013 | 800.000-850.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| ułożenie masy asfaltowej na drodze Lubasz-Stajkowo i do Nowiny | 2007-2013 | 1.800.000-2.000.000 | Zarząd Dróg Powiatowych | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Wykonanie chodnika w miejscowościach Sławno i Prusinowo | 2007-2013 | 180.000-200.000 | Zarząd Dróg Powiatowych | środki z budżetu państwa + środki z budżetu gminy, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Budowa drogi Sokołowo-„Dulinowo”-Kamionka – I etap we wsi Sokołowo | 2007-2013 | 650.000-680.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały-wania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| dwustronne chodnikowanie wsi Miłkowo | 2007-2013 | 75.000-80.000 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały ania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa dróg wiejskich w Lubaszu: ul. Powstańców Wlkp, ul. Orłowskiego, Bukowa, cz. Jesionowej, Topolowa, Brzozowa, Zakatek | 2007-2013 | 750.000-850.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały wania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa drogi w Dębe w kierunku boiska | 2007-2013 | 950.000-980.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały wania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa drogi Kamionka- Miłkowo | 2007-2013 | 2.800.000-3.000.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały ania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa drogi Lubasz-Antoniewo-Krucz | 2006-2013 | 6.800.000-7.000.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały ania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Budowa dróg wiejskich w Lubaszu: ul.Kręta, Akacjowa, Wiśniowa, Wianiary, Żwirowa | 2007-2013 | 1.100.000-1.200.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały wania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Chodnikowanie wsi Klempicz, | 2007-2013 | 80.000-85.000 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały wania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa chodnika we wsi Dębe przy drodze powiatowej Dębe-Śmieszkowo | 2007-2013 | 170.000—200.000 | Zarząd Dróg Powiatowych | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały wania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa drogi na odcinku Kruteczek-rybakówka do drogi wojewódzkiej | 2007-2013 | 700.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały wania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa drogi Stajkowo-Miłkówko-droga wojewódzka(Sokołowo) | 2007-2013 | 1.000.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały wania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WODOCIĄGI (2004-2006) |
| Rozbudowa wodociągu wiejskiego na bazie hydroforni w Stajkowie. ( zadanie obejmuje rozbudowę hydroforni w Stajkowie i budowę następujących odcinków sieci wodociągowych z przyłączami : -Stajkowo-Nowina - Miłkowo-Miłkówko - os.Cegielnia ul.Stajkowska w Lubaszu - Stajkowo (kolonia) | 2005-2008 | 1.700.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego lub inne fundusze Unii Europejskiej | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| WODOCIĄGI (2007-2013) |
| Budowa wodociągu w miejscowościach Krucz i Kruteczek wraz z modernizacją hydroforni lub podłączeniem do wodociągu w Antoniewie | 2006-2013 | 340.000-360.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Modernizacja hydroforni i ujęcia wodnego w Jędrzejewie oraz budowa wodociągu do miejscowości Prusinowo | 2010-2015 | 400.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa sieci wodociągowej w ul Ustronnej i ul. Ząkatek w Lubaszu oraz na osiedlu gorajskim IV etap | 2006-2013 | 450.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Modernizacja hydrofornii w Sokołowie oraz budowa wodociągu do miejscowości Klempicz | 2007-2013 | 600.000-650.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddzia ływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| KANALIZACJA (2004-2006) |
| Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jędrzejewo i Sławno w gminie Lubasz | 2004-2006 | 1.884.581,87 w tym: - środki własne(koszty kwalifikowane 270.356 - wydatki niekwalifiko wane 82.218 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddzia ływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bolesława Chrobrego w Lubaszu - centrum | 2004-2005 | 741.350,00 w tym -środki własne(koszty kwalifikowane 87.736 - wydatki niekwalifiko wane 156.446 | UG Lubasz | Środki własne + środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddzia ływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Ochrona zlewni rzeki Noteć : Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Lubasz (Górczyn), Prusinowo, Stajkowo, gm. Lubasz | 2006-2008 | 6.000.000-6.500.000 | Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, związek celowy | środki z budżetu państwa +. Funduszu Spójności | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| KANALIZACJA (2007-2013) |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Sławno (II etap) | 2007-2013 | 700.000-800.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w Lubaszu-tzw os.Gorajskie | 2007-2013 | 2.700.000-3.000.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddzia ływania na Środowisko ,zabezpieczenie finansowe |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Krucz-Kruteczek na bazie oczyszczalni w Stajkowie | 2007-2015 | 1.200.000-1.500.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w Goraju | 2007-2013 | 1.000.000-1.200.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Miłkowo-Bończa | 2007-2015 | 700.000-800.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Sokołowo-Kamionka | 2007-2015 | 600.000-700.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dębe | 2009-2013 | 5.500.000-6.000.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| MELIORACJA (2004-2006) |
| Przebudowa najazdu na mostek oraz samego mostku na kanale Wilczak w Sokołowie | 2004-2006 | 75.000-85.000 | Zarząd Dróg Powiatowych | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Konserwacja rzeki Gulczanki | 2004-2005 | 50.000-70.000 | Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Konserwacja kanału Wilczak na odcinku Kamionka-Sokołowo | 2005 | 20.000-30.000 | Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Melioracja gruntów rolnych w Miłkowie | 2005-2007 | 200.000-250.000 | Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| MELIORACJA (2007-2013) |
| Melioracja gruntów rolnych w Kamionce w kierunku Miłkowa | 2010-2013 | 700.000-750.000 | Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| OŚWIATA, SPORT, TURYSTYKA (2004-2006) |
| Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębe | 2005-2006 | 290.000,00 | UG Lubasz | Środki własne + SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich | Dokumentacja techniczna, zabezpieczenie finansowe, plan rozwoju i program odnowy |
| OŚWIATA, SPORT, TURYSTYKA (2007-2013) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Budowa Sali widowiskowo- -sportowej w Lubaszu | 2007-2013 | 4.449.933,97 w tym środki własne 667.490,10 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| Modernizacja i przebudowa przedszkola w Dębe | 2007-2013 | 20.000-30.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruczu | 2007-2009 | 100.000-150.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| Przebudowa stadionu w Lubaszu | 2008-2013 | 300.000-400.000 | UG Lubasz | Środki własne + Europejski Fundusz Społeczny | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| Modernizacja i przebudowa szkół podstawowych w Miłkowie i Jędrzejewie wraz z urządzeniem biosk sportowych | 2009-2013 | 200.000-300.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lubaszu | 2008-2013 | 70.000-80.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| Modernizacja i przebudowa przedszkola w Lubaszu | 2010-2013 | 100.000-130.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kamionce | 2010-2013 | 100.000-150.000 | UG Lubasz | Środki własne + Europejski Fundusz Społeczny | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| Modernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lubaszu wraz z urządzeniem boisk sportowych | 2007-2013 | 3.500.000-4.000.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| Budowa kompleksu sportowe-rekreacyjnego wraz ze stadionem w Lubaszu | 2009-2013 | 1.500.000-2.000.000 | Ug Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| GOSPODARKA ODPADAMI (2007-2013) |
| Wprowadzenie kompleksowej segregacji odpadów | 2007-2013 | 60.000-70.000 | UG Lubasz | Środki własne | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| BEZPIECZEŃSTWO I LOGISTYKA (2004-2006) |
| Utworzenie bazy komunalno-transportowej na terenie składowiska odpadów stałych (budowa wiat, zakup sprzętu i środków transportowych) | 2004-2005 | 100.000-150.000 | UG Lubasz | Środki własne |  |
| BEZPIECZEŃSTWO I LOGISTYKA (2007-2013) |
| Zakup i wymiana sprzętu i yposa żenia jednostek OSP, w szczegól- ności jedn. ratownictwa drogowego | 2007-2013 | 70.000-80.000 | UG Lubasz | Środki własne + Austriacki Bank Komunalny |  |
| ENERGETYKA (2004-2007) |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Lubaszu: os. Gorajskie oraz rozbudowa istniejącej sieci Rozbudowa oświetlenia w Goraju Rozbudowa oświetlenia w Miłkowie Rozbudowa oświetlenia w Stajkowie Rozbudowa oświetlenia w Kamionce Rozbudowa oświetlenia w Jędrzejewie Rozbudowa oświetlenia w Sokołowie Rozbudowa oświetlenia w Kruczu | 2006-2008 | 600.000-700.000 | UG Lubasz | Środki własne + kredyt preferencyjny | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| ENERGETYKA (2007-2013) |
| Budowa oświetlenia w Dębe – na powstających osiedlach mieszkaniowych | 2007-2013 | 200.000-220.000 | UG Lubasz | Środki własne + kredyt preferencyjny | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| OCHRONA ZDROWIA (2004-2006) |
| Utworzenie zespołu ambulatoryjnych specjalistycznych praktyk lekarskich w Lubaszu – ul. Wojska Polskiego | 2005-2006 | 3.180.000 | Inwestor prywatny | Środki własne inwestora prywatnego + Środki strukturalne Unii Europejskiej | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Modernizacja przychodni lekarskiej w Lubaszu – ul. Podgórna | 2006-2010 | 20.000-300.000 | Inwestor prywatny w zakresie określonym w umowie najmu, gmina Lubasz w zakresie wykraczającym poza obowiązki najemcy | Środki własne inwestora prywatnego +Budżet Gminy Lubasz + Środki strukturalne Unii Europejskiej | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |