Wieloletni Plan Inwestycyjny

| Zadanie inwestycyjne | Prognozowany termin realizacji | Szacunkowy koszt realizacji (w PLN) | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Prognozowane finansowanie | Wymogi formalno-prawne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DROGI (2004–2006) |
| Jednostronne chodnikowanie wsi Goraj wraz z powierzchniowym odprowadzeniem wód powierzchniowych, w którym to zadaniu gmina winna uczestniczyć w 50% kosztów wykonania chodnika, | 2004-2005 | 185.000-190.000 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Remont chodnika na ul. Szamotulskiej w Lubaszu na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Nowej, | 2005 | 40.000-45.000 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa dróg wiejskich w Lubaszu- poprawa atrakcyjności gminy (dot ul. Szkolna, Kwiatowa, Podgórna, Ustronna) | 2005-2006 | 1.100.000-1.300.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (złożona Karta Projektu) | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ułożenie dywanika asfaltowego na całej długości ul. Zielonej w Lubaszu, powierzchniowego utrwalenia odcinka od Lubasza do Goraju i ułożenia masy asfaltowej przez miejscowość Goraj wraz z wykonaniem zatoki autobusowej. | 2005-2006 | 720.000-750.000 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Wykonanie chodnika na ul. Nowej w Lubaszu wraz z zatoką autobusową | 2005-2007 | 83.000-85.000 | Zarząd Dróg Powiatowych | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Ułożenie chodnika na ul. B. Chrobrego na odcinku od przystanku autobusowego do istniejącego chodnika przy ulicy Stajkowskiej.oraz od firmy PLASTMET do firmy KORA | 2006-2007 | 35.000-37.000 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ew. Funduszu Spójności | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Obustronne chodnikowanie wsi Dębe od posesji nr 1 do istniejących ciągów pieszych, | 2006-2008 | 160.000-180.000 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ew. Funduszu Spójności | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Realizacja ciągu pieszo-rowerowego Czarnków – Lubasz | 2006-2008 | 1.350.000-1500.000 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ew. Funduszu Spójności | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Utwardzenie drogi Kamionka – Sokołowo | 2006-2008 | 2.100.000-2.300.000 | Zarząd Dróg Powiatowych | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ew. Funduszu Spójności | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| DROGI (2007–2013) |
| Położenie dywanika asfaltowego w Lubaszu na odcinku od stacji paliw do ul. Kościelnej (tzw. ul.Cmentarna) | 2007 | 50.000-60.000 | UG Lubasz | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ew. Funduszu Spójności | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa drogi Stajkowo-Miłkowo ( I etap od strony Stajkowa) | 2007 | 450.000-500.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Budowa drogi w Jędrzejewie przy świetlicy wiejskiej | 2007-2008 | 150.000-200.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa dróg wiejskich w Lubaszu: cd. Ul Szkolna, cd. ul. Podgórna,ul. Pogodna,ul.Słoneczna | 2008-2009 | 800.000-850.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| ułożenie masy asfaltowej na drodze Lubasz-Stajkowo i do Nowiny | 2008-2010 | 1.800.000-2.000.000 | Zarząd Dróg Powiatowych | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Wykonanie chodnika w miejscowościach Sławno i Prusinowo | 2008-2010 | 180.000-200.000 | Zarząd Dróg Powiatowych | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ew. Funduszu Spójności | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Budowa drogi Sokołowo-„Dulinowo”-Kamionka – I etap we wsi Sokołowo | 2009-2011 | 650.000-680.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały-wania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| dwustronne chodnikowanie wsi Miłkowo | 2009-2010 | 75.000-80.000 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ew. Funduszu Spójności | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały ania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa dróg wiejskich w Lubaszu: ul. Powstańców Wlkp, ul. Orłowskiego | 2010-2011 | 750.000-850.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały wania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa drogi w Dębe w kierunku boiska | 2010-2013 | 950.000-980.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały wania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa drogi Kamionka- Miłkowo | 2013 | 2.800.000-3.000.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały ania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa drogi Lubasz-Antoniewo-Krucz | 2013 | 6.800.000-7.000.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały ania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Budowa dróg wiejskich w Lubaszu: ul.Wiśniowa, Akacjowa, Bukowa | 2011-2013 | 1.100.000-1.200.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały wania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Chodnikowanie wsi Klempicz, | 2011-2013 | 80.000-85.000 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ew. Funduszu Spójności | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa dróg wiejskich w Lubaszu: ul.Jesionowa, Topolowa Brzozowa, Zakątek | 2012-2013 | 970.000-1.000.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały wania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budoa chodnika we wsi Dębe przy drodze powiatowej Dębe-Śmieszkowo | 2010-2013 | 170.000—200.000 | Zarząd Dróg Powiatowych | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ew. Funduszu Spójności | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziały wania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| WODOCIĄGI (2004-2006) |
| Budowa wodociągu do tzw. Cegielni w Lubaszu na bazie SUW Stajkowo | 2005-2007 | 35.000-40.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Budowa wodociągu w Prusinowie z przyłączeniem do sieci w Jędrzejewie | 2005-2007 | 230.000-260.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa sieci wodociągowej we wsi Nowina na bazie SUW Stajkowo | 2005-2007 | 380.000-390.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| WODOCIĄGI (2007-2013) |
| Budowa sieci wodociągowej – Miłkówko II | 2007-2008 | 130.000-150.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa sieci wodociągowej w Kruczu i Kruteczku na bazie SUW Krucz | 2008-2010 | 340.000-360.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Budowa sieci wodociągowej we wsi Klempicz na bazie SUW Sokołowo | 2011-2013 | 550.000-600.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa | Dokumentacja technicz- na, pozwolenie na budo wę, Studium wykonalno ści, Ocena Wpływu Oddz iaływania na Środowisko zabezpieczenie finansowe |
| KANALIZACJA (2004-2006) |
| Ochrona wód rzeki Gulczanki – kanalizacja wsi Jędrzejewo i Sławno | 2005-2006 | 1.800.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja technicz- na, pozwolenie na budo wę, Studium wykonalno ści,Ocena Wpływu Oddz iaływania na Środowisko zabezpieczenie finansowe |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego w Lubaszu-centrum | 2004-2005 | 741.350,09 | UG Lubasz | Środki własne + środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja technicz- na, pozwolenie na budo wę, Studium wykonalno ści,Ocena Wpływu ddz iaływania na Środowisko zabezpieczenie finansowe |
| Ochrona zlewni rzeki Noteć : Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Lubasz (Górczyn), Prusinowo, Stajkowo, gm. Lubasz | 2006-2008 | 6.000.000-6.500.000 | Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, związek celowy | środki z budżetu państwa +. Funduszu Spójności | Dokumentacja technicz- na, pozwolenie na budo wę, Studium wykonalno ści,Ocena Wpływu ddz iaływania na Środowisko zabezpieczenie finansowe |
| KANALIZACJA (2007-2013) |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Sławno (II etap) | 2008-2009 | 700.000-800.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w Lubaszu-tzw os.Gorajskie wraz z rozbudową oczyszczalni | 2009-2010 | 2.700.000-3.000.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruczu | 2010-2013 | 1.200.000-1.500.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w Goraju | 2010-2011 | 1.000.000-1.200.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w Miłkowie | 2010-2011 | 700.000-800.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Dębe | 2013 | 5.500.000-6.000.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| MELIORACJA (2004-2006) |
| Przebudowa najazdu na mostek na kanale Wilczak w Sokołowie | 2004-2005 | 75.000-85.000 | Zarząd Dróg Powiatowych | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Konserwacja rzeki Gulczanki | 2004-2005 | 50.000-70.000 | Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Konserwacja kanału Wilczak na odcinku Kamionka-Sokołowo | 2005 | 20.000-30.000 | Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Melioracja gruntów rolnych w Miłkowie | 2005-2006 | 200.000-250.000 | Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| MELIORACJA (2007-2013) |
| Melioracja gruntów rolnych w Kamionce w kierunku Miłkowa | 2010-2013 | 700.000-750.000 | Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| Przebudowa mostku na kanale Wilczak w Sokołowie | 2010-2013 | 700.000-750.000 | Zarząd Dróg Powiatowych | środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ew. Austriackiego Banku Komunalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| OŚWIATA, SPORT, TURYSTYKA (2004-2006) |
| Remont przedszkola w Dębe | 20052006 | 20.000-30.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Remont szkoły podstawowej w Lubaszu wraz z sala gimnastyczną | 2004-2009 | 400.000-450.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| Budowa Sali widowiskowo- -sportowej w Lubaszu | 2005-2007 | 3.600.000-3.800.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| OŚWIATA, SPORT, TURYSTYKA (2007-2013) |
| Remont świetlicy wiejskiej w Kruczu | 2007-2009 | 100.000-150.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| Modernizacja bazy ośrodka wypoczynkowego w Lubaszu | 2007-2010 | 500.000-1.000.000 | UG Lubasz | Środki własne + Europejski Fundusz Społeczny | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| Przebudowa stadionu w Lubaszu | 2008-2013 | 300.000-400.000 | UG Lubasz | Środki własne + Europejski Fundusz Społeczny | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Remont szkół podstawowych w Miłkowie i Jędrzejewie w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji c.o. | 2009-2013 | 200.000-300.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| Remont świetlicy wiejskiej w Lubaszu | 2009-2013 | 70.000-80.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| Remont przedszkola w Lubaszu | 2010-2013 | 100.000-130.000 | UG Lubasz | Środki własne + środki z budżetu państwa | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| Remont świetlicy wiejskiej w Kamionce | 2010-2011 | 100.000-150.000 | UG Lubasz | Środki własne + Europejski Fundusz Społeczny | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| GOSPODARKA ODPADAMI (2007-2013) |
| Wprowadzenie kompleksowej segregacji odpadów | 2010-2013 | 60.000-70.000 | UG Lubasz | Środki własne | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| BEZPIECZEŃSTWO I LOGISTYKA (2004-2006) |
| Utworzenie bazy komunalno-transportowej na terenie składowiska odpadów stałych (budowa wiat, zakup sprzętu i środków transportowych) | 2004-2005 | 100.000-150.000 | UG Lubasz | Środki własne + Austriacki Bank Komunalny |  |
| BEZPIECZEŃSTWO I LOGISTYKA (2007-2013) |
| Zakup i wymiana sprzętu i yposa żenia jednostek OSP, w szczegól- ności jedn. ratownictwa drogowego | 2007-2013 | 70.000-80.000 | UG Lubasz | Środki własne + Austriacki Bank Komunalny |  |
| ENERGETYKA (2004-2007) |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Lubaszu: os. Gorajskie oraz rozbudowa istniejącej sieci Rozbudowa oświetlenia w Goraju Rozbudowa oświetlenia w Miłkowie Rozbudowa oświetlenia w Stajkowie Rozbudowa oświetlenia w Kamionce Rozbudowa oświetlenia w Jędrzejewie Rozbudowa oświetlenia w Sokołowie Rozbudowa oświetlenia w Kruczu | 2006-2008 | 600.000-700.000 | UG Lubasz | Środki własne + Austriacki Bank Komunalny | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ENERGETYKA (2007-2013) |
| Budowa oświetlenia w Dębe – na powstających osiedlach mieszkaniowych | 2010-2013 | 200.000-220.000 | UG Lubasz | Środki własne + Austriacki Bank Komunalny | Dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, Studium Wykonalności, Ocena Wpływu Oddziaływania na Środowisko – zabezpieczenie finansowe |