Załącznik nr 5

do uchwały  nr XVI/187/08

Rady Gminy w Lubaszu

z dnia 30 grudnia 2008r.

## Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010

| Nazwa programu lub zadania z kontraktu | Cel | Jednost. organizac. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady Finansowe | Nakłady w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1.Budowa sali sportowej w Lubaszu | Poprawa bazy kulturalno-sportowej w okresie całorocznym | Urząd Gminy w Lubaszu | Maj 2004r. Styczeń 2012r. | 6.000.000,00 | 13.600,00 | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 2.OCHRONA WÓD ZLEWNI RZEKI NOTEĆ- AGLOMERACJA LUBASZ 1.Budowa kanalizacji sanitarn. w Lubaszu w rejonie ulic Szamotulskiej i B.Chrobrego 2.Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu-Os.Gorajskie 3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Goraj | Doprowadzenie kolektora ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków; ochrona wód podziemn. przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Marzec 2003r. Wrzesień 2010r. Styczeń 2005r. Maj 2012r. Styczeń 2005r. Wrzesień 2013r. | 19.344.056,00 8.726.507,00 3.665.412,00 6.952.137,00 | 14.700,00 14.700,00 - - | 81.000,00 64.000,00 8.600,00 8.400,00 | 8.676.748,00 8.596.748,00 80.000,00 - |
| 3. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławno i Jędrzejewo | Doprowadzenie kolektora ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków; ochrona wód podziemn. przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Luty 2003r. Listopad 2008r. | 1.598.233,00 | 1.547.900,00 | - | - |
| 4.Rozbudowa wodociągu wiejskiego na bazie hydroforni w Stajkowie | Dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości mieszkańcom | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2004r. Listopad 2012r. | 2.701.321,00 | 60.100,00 | - | 625.000,00 |
| 5. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębe | Ochrona wód podziemnych przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2005r. Październik 2013r. | 13.001.845,00 | - | - | - |
| 6.Rozbudowa oświetlenia drogowego | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lubasz | Urząd Gminy w Lubaszu | Lipiec 2005r. Wrzesień 2012r. | 1.240.000,00 | 3.500,00 | - | - |
| 7. Budowa drogi Miłkowo - Stajkowo | Poprawa bezpieczeństwa na drogach i dojazdach do posesji | Urząd Gminy w Lubaszu | Lipiec 2005r. Październik 2012r. | 3.126.260,00 | 38.700,00 | - | - |
| 8.Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawow. W Lubaszu | Stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji-boisk otwartych | Urząd Gminy w Lubaszu | Kwiecień 2008r. Maj 2009r. | 480.000,00 | 210.000,00 | 270.000,00 | - |
| 9.Budowa boiska sportowego ORLIK 2012 | Stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji-boisk otwartych | Urząd Gminy w Lubaszu | Listopad 2008r. Maj 2010r. | 1.433.100,00 | 33.100,00 | 730.000,00 | 670.000,00 |
| 10. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lubaszu | Poprawa warunków nauki dla uczniów | Urząd Gminy w Lubaszu | Grudzień 2006r. Grudzień 2013r. | 859.000,00 | - | - | - |
| 11.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | Obniżenie kosztów ogrzewania, poszanowanie energii | Urząd Gminy w Lubaszu | Grudzień 2006r. Grudzień 2010r. | 2.634.200,00 | - | - | 2.604.200,00 |
| 12.Renowacja zabytkowego wiatraka w Dębe | Ochrona zabytku przed zniszczeniem, poprawa dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego | Urząd Gminy w Lubaszu –do 2008r. -od 2009r.-Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu | Maj 2007 r. Maj 2010r. | 673.504,00 | 14.800,00 | - | 654.448,00 |
| 13.Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kruczu | Poprawa bazy kulturalnej na wsi, aktywizacja społeczeństwa | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2007r. Wrzesień 2011r. | 900.000,00 | - | - | 400.000,00 |
| 14.Modernizacja hydroforni w Sokołowie oraz budowa wodociągu do m.Klempicz | Dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości mieszkańcom | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2007r. Wrzesień 2013r. | 3.489.129,00 | - | - | - |
| 15. Budowa salki wiejskiej w Nowinie | Poprawa bazy kulturalnej na wsi, aktywizacja społeczeństwa | Urząd Gminy w Lubaszu | Wrzesień 2008r. Listopad 2013r. | 307.730,00 | 15.000,00 | - | 60.000,00 |
| 16.Budowa drogi Stajkowo-Antoniewo-Krucz | Poprawa bezpieczeństwa na drogach i dojazdach do posesji | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2006r. Listopad 2011r. | 7.073.200,00 | - | - | 2.792.000,00 |
| 17.Budowa stacji podniesienia ciśnienia wody na wodociągu Lubasz-Goraj | Dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości mieszkańcom | Urząd Gminy w Lubaszu | Wrzesień 2008r. Październik 2009r. | 83.000,00 | 15.000,00 | 68.000,00 | - |
| 18. Budowa kanaliz.sanitarnej i wodociąg.na terenach rekreacyj. położonych nad jeziorem w Lubaszu | Dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości i odbiór ścieków; ochrona wód podziemn. oraz wód jeziora | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2008r. Czerwiec 2009r. | 771.000,00 | 27.000,00 | 744.000,00 | - |
| 19. Budowa skateparku w Lubaszu | Podniesienie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży | Urząd Gminy w Lubaszu | Lipiec 2009r. Październik 2010r. | 100.000,00 | - | 50.000,00 | 50.000,00 |
| R a z e m: |  |  |  | 65.815.578,0 | 1.993.400,00 | 3.443.000,00 | 19.032.396,00 |