/ Projekt/

Załącznik nr   6

UMOWA NR ……………………

Zawarta w dniu ………………… pomiędzy Gmina Lubasz zwana dalej Zamawiającym , reprezentowaną przez :

Wójta Gminy – Jana Graczyka

a

…………………………………………………………………………..

Zwanym dalej Inspektorem nadzoru

§1.  Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego .

Inspektor nadzoru wyznacza do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego :

- posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności …………….…….. do realizacji zadania ………………….

- posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności …………….…….. do realizacji zadania ………………….

- posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności …………….…….. do realizacji zadania ………………….

Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego.

§ 2. Termin wykonania

- 30 lipca 2011 roku

§ 3. Wynagrodzenie

1 . Za realizację przedmiotu zamówienia Inspektor nadzoru otrzyma  wynagrodzenie w wysokości ……..% wartości umowy netto z Wykonawcą realizującym zadanie  + VAT

tj. ………………………………………. złotych brutto.

2. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian ceny  w sytuacji zmiany w przepisach prawa stawki podatku VAT. Wymaga to sporządzenia zmiany umowy.

3.W przypadku zerwania umowy na realizację robót budowlanych , inspektor nadzoru otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za roboty odebrane i rozliczone.

4. Cena obejmuje udział w czynnościach odbioru  gwarancyjnego i pogwarancyjnego .

§ 4. Warunki płatności

- Inspektor nadzoru może wystawić fakturę za nadzór nad robotami wykonanymi i odebranymi.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za pełnienie nadzoru inwestorskiego następować będzie sukcesywnie w oparciu o faktury wystawione  przez Wykonawcę robót inwestycyjnych i wynosiło będzie …….% wartości netto tych faktur.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Inspektora nadzoru rachunek

bankowy  Nr ………………………………………………………………   w                    ………………………………………………………….  , w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury .

- Za nieterminowe płatności faktur, Inspektor nadzoru ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 5. Obowiązki Zamawiającego

  - Przekazanie projektu  budowlano-wykonawczego nadzorowanego zadania w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 6 . Obowiązki Inspektora nadzoru

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektem , czas pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót.

- Wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót.

- Wydawanie Wykonawcy poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne , aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na  bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadomienia o tym Zamawiającego.

- Organizowanie przynajmniej  dwa razy w miesiącu i prowadzenie Rady Budowy , sporządzanie z nich protokołów  z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich

zainteresowanym stronom w terminie 3 dni po naradzie. Organizowanie roboczych narad  w zależności potrzeb , jednak nie rzadziej niż co 2 tygodnie, sporządzanie z nich protokołów  z podjętymi ustaleniami.

- Kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed  ich wbudowaniem,

- Sprawdzanie jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  w próbach i badaniach oraz odbiorach końcowych i przekazywania ich do użytkowania.

- Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz,

- Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę

- Wnioskowanie o wstrzymanie robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu.

- Żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych  w przypadku nie usunięcia tych wad,

- Opiniowanie wnioskowanych zmian w projekcie i współpraca w tym zakresie w ramach nadzoru autorskiego.

- Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,

- Udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego

(w ramach tych czynności inspektor zobowiązany jest do stwierdzenia gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru),

- Potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad,

- Kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, przeprowadzenie ewentualnej inwentaryzacji wykonania i weryfikacja  kosztów i sprawdzanie oraz opisywanie faktur .

§ 7. Kary umowne

- Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2  niniejszej umowy),

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,

  - Zamawiający zapłaci Inspektorowi nadzoru kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 8. Zmiana umowy

8.1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8.2. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian ceny  w sytuacji zmiany w przepisach prawa stawki podatku VAT. Wymaga to sporządzenia zmiany umowy, oraz

8.3. Termin realizacji umowy może ulec zmianie jedynie w sytuacji zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia   z  Wykonawcą  zadania.

§ 9  Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zmianami)  oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 10  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których  jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca a dwa Zamawiający.

Inspektor nadzoru                                                          Zamawiający