Umowa Nr RG.IV.3329…………..2016

Zawarta w dniu ………….2016 r. w Lubaszu pomiędzy:

Gminą Lubasz z siedzibą przy ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, NIP 763-209-30-34, którą reprezentuje:

Wójt Gminy                                                  - mgr inż. Marcin Filoda

w dalszej części zwaną Zamawiającym,

a

………………………., NIP  ………………., którą reprezentuje:

………………………………                         …………………………………..

w dalszej części umowy zwanym Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1.1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt techniczny sieci wodociągowej łączącej miejscowości Krucz i Kruteczek.

2. W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie:

- Sieci wodociągowej w miejscowości Kruteczek oraz części miejscowości Krucz i połączenie tych miejscowości siecią wodociągową. Ponadto połączenie nowoprojektowanej sieci wodociągowej do wodociągu w Antoniewie z jednej strony i wodociągu w Nowinie z drugiej strony tak aby projektowana nitka wodociągowa stanowiła pętle. Długość nitki wodociągowej głównej w tym głównej wyniesie ok. 22,6 km. Ostateczna długość wodociągu zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie przedstawienia przez niego wstępnych założeń trasy wodociągu, która uwzględniać będzie najkorzystniejsze pod względem technicznym i ekonomicznym założenia projektowe. Ilość projektowanych hydrantów, średnic rur, stacji podnoszenia ciśnienia – wg potrzeb.

- Zaprojektowanie wykonania sieci metodą mikrotunelingu oraz wykopu otwartego,                        z uwzględnieniem aby jak najmniej ingerować w istniejącą infrastrukturę drogową. Niniejszy zapis dotyczy w szczególności wykonania sieci w samej miejscowości Krucz i Kruteczek oraz przy drogach o nawierzchni bitumicznej, gdzie będzie preferowany mikrotuneling.

- Zaprojektowania wykonania przyłączy jedynie do granicy działek prywatnych właścicieli.

Sporządzenia koncepcji pętli wodociągu

4. Wykonawca zobowiązuje się także do:

- sporządzenia koncepcji pętli wodociągu,

- sporządzenia projektu budowlanego i uzyskania dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń, z wyjątkiem pozwolenia na budowę, którego uzyskanie leży po stronie Zamawiającego,

- sporządzenia projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 4 egz.,

- sporządzenia kosztorysu ofertowego wraz z przedmiarem robót – 4 egz.,

- wykonania opinii geotechnicznej,

- zapewnienia nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji,

5. Wykonawca jest zobowiązany ściśle współpracować w przedmiocie zamówienia            z Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia dokumentacji z Inwestorem.

6. Integralną częścią umowy jest Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krucz i Kruteczek”, którego zapisy należy uwzględnić w toku prac projektowych.

7. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania map do celów projektowych w terminie najpóźniej do 30.08.2016 r.

§ 2. 1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w 4 egz. dokumentację kosztorysowo – projektową oraz 4 egz. w wersji elektronicznej. Ponadto zobowiązany jest do przedłożenia w 4 egz. opinii geotechnicznej.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać koncepcję w terminie do 15.09.2016 r., a cały przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia 20.12.2016 r.

3. Całość dokumentacji projektowej zostanie dostarczona także w wersji elektronicznej, pliki będą obsługiwane przez ogólnie dostępne programy.

§ 3. Zamawiający zobowiązuje się uzgodnić koncepcję w terminie 7 dni od daty jej przedłożenia.

§ 4. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, aktualnym stanem prawnym, a także zgodnie z normami i rysunkami normatywnymi.

2. Wykonawca przekaże dokumentację stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru, wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi.

3. Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i  w sposób zgodny                             z wymaganiami określonymi w Umowie oraz będzie zobowiązany do:

a) 	udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w 		niej rozwiązań projektowych,

b) 	realizacji zgodnych z przedmiotem umowy poleceń Zamawiającego,

c) 	informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 		wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowania projektowego,

d) 	przestrzegania praw patentowych i licencji.

4. W dokumentacji nie należy posługiwać się nazwami własnymi konkretnego producenta.

5. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac projektowych do dokonania

wizji w terenie na swój koszt.

6. Po otrzymaniu wezwania, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych w związku z niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z zawinionymi błędami.

§ 5. 1. Wykonawca wyraża zgodę na publikację dokumentacji projektowej w wersji pisemnej i w wersji elektronicznej tj. pliki rysunkowe w technologii Autocad i JPG/PDF, pliki tekstowe w formacie dokumentu Word i/lub Excell, pliki przedmiarów i kosztorysów w formacie programu Norma i PDF oraz całość projektu w wersji PDF.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu Umowy jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy.

- Protokół, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za zdany Zamawiającemu przedmiot Umowy.

- Zamawiający dokona odbioru dokumentacji i podpisze protokół zdawczo - odbiorczy               w ciągu 14 dni od daty dostarczenia w/w dokumentacji. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, o których mowa w § 12, termin do ostatecznego odbioru i podpisania protokołu zostaje przedłużony o okres niezbędny dla zapoznania się przez Wykonawcę z zastrzeżeniami oraz uwzględnia tych zastrzeżeń w projekcie.

§ 6. 1. Strony umowy ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na sumę …………… zł netto (słownie: ……………….. złotych …………… ) + podatek VAT.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od momentu protokolarnego odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

- Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoich cenach wszelkie koszty wynikające z wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi jedną fakturą.

5. Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7. 1. Wraz z odbiorem opracowania projektowego Zamawiający przejmuje i nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- użytkować opracowanie projektowe na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowanie projektowe lub dowolną jego część, także jego kopie:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- wykorzystywać opracowanie projektowe lub jego dowolną część do prezentacji,

- wprowadzać opracowanie projektowe lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,

- zwielokrotniać opracowanie projektowe lub jego części dowolną techniką.

2. Zamawiający nie może zbywać opracowania projektowego ani jego dowolnych części oraz nie może usuwać oznaczeń określających autora.

§ 8.1. W wypadku gdyby Wykonawca nie wywiązał się z przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej                         w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, a w przypadku odstąpienia od umowy 20% wartości umowy.

2. Za opóźnienia w płatności Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odsetek ustawowych.

3. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

4.	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

§ 9. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę do wykonania przedmiotu umowy.

§ 10. Wykonawca jest obowiązany zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych. W szczególnym przypadku Wykonawca może powierzyć wykonanie niektórych prac osobom trzecim tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za całość projektu będącego przedmiotem niniejszej umowy.

§ 11. Załącznikiem do niniejszej umowy jest Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krucz i Kruteczek” oraz oferta Wykonawcy.

§ 12. 1. W toku tworzenia projektu, w fazie jego wstępnego opracowywania, a także później, przed jego oddaniem, Wykonawca przeprowadzać będzie konsultacje z Zamawiającym w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania wstępnej analizy oraz złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń w odniesieniu do użytych w projekcie urządzeń w zakresie ich wydajności, dostępności oraz ceny.

2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wnoszenia zastrzeżeń w odniesieniu do użytych w projekcie urządzeń w zakresie ich wydajności, dostępności oraz ceny po oddaniu gotowego projektu w wersji elektronicznej, lecz przed jego wydrukowaniem. Zgłoszenie zastrzeżeń wydłuży termin realizacji umowy o czas niezbędny dla uwzględnienia tych zastrzeżeń w projekcie.

3. Koszt wprowadzenia do projektu zmian dokonywanych na wniosek Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

§ 13. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego, a w kwestiach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden

egzemplarz otrzymuje Wykonawca a dwa Zamawiający.

Wykonawca:                                                                                          Zamawiający: