U C H W A Ł A  NR  X/107/07

RADY GMINY  W LUBASZU

z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007r.

nie wygasają z upływem roku.

Na podstawie art.191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r.Nr 249, poz.2104 ze zmianami)

# RADA  GMINY  W  LUBASZU

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2007r.z upływem roku

budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się plan finansowy wydatków, o których mowa w  § 1, zgodnie z załącznikiem

nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr X/107/07

Rady Gminy w Lubaszu

z dnia 28 grudnia 2007r.

Wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku

nie wygasają z upływem roku.

| Lp. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | K w o t a - zł | Termin realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubaszu | 129.746,56 | 15.06.2008r. |
| 2. | Renowacja zabytkowego wiatraka w Dębe | 23.000,00 | 31.03.2008r. |
| 3. | Remont świetlicy wiejskiej w Kamionce (środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa) | 6.100,00 | 31.12.2008r. |
|  | R a z e m: | 158.846,56 |  |

Załącznik nr 2

do Uchwały nr X/107/07

Rady Gminy w Lubaszu

z dnia 28 grudnia 2007r.

Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2007r.

nie wygasają z upływem roku budżetowego.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
| --- | --- | --- | --- |
| 921 921 921 | 92109 92195 92109 | 6050 6050 4270 | 129.746,56 23.000,00 6.100,00 |
|  | Razem: |  | 158.846,56 |

## U z a s a d n i e n i e

do uchwały nr X/107/07

Rady Gminy w Lubaszu

z dnia 28 grudnia 2007r.

Wydatki proponowane jako nie wygasające z upływem 2007r.

to kwota przeznaczona na realizację inwestycji – przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubaszu , renowacja zabytkowego wiatraka w Dębe oraz remont świetlicy wiejskiej w Kamionce.

Ze względu na długotrwałą procedurę zamówień publicznych spowodowaną faktem nie przystąpienia przez żadnego z wykonawców do pierwszego ogłoszonego przetargu i koniecznością  jego powtórzenia tj. zorganizowania drugiego przetargu , wymienione zadanie- przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubaszu - ujęte w budżecie  2007r.  będzie zrealizowane w całości dopiero w 2008r.

W przypadku drugiego zadania , ze względu na konieczność przedłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację zabytkowego wiatraka

w Dębe,  jego wykonanie jak i płatność przesuwa się na 2008r.

W zakresie środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw , ze względu na nie zakończony proces uzgodnień lokalizacji pomieszczeń sanitarnych , ni e zrealizowano zaplanowanego remontu  świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka.

W związku z powyższym kwota  158.846,56 zł przekazana zostanie na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego gminy i wykorzystana  w 2008r.