Załącznik  nr 4

do uchwały  nr XVII/228/05

Rady Gminy w Lubaszu

z dnia 24 lutego 2005r.

## Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań

| Nazwa programu, jego cel i zadania | Jednostka realizująca program | Okres realizacji Programu | Łączne nakłady Finansowe | Wydatki w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1.Budowa kanalizacji sanit. We wsi Sławno i Jędrzejewo -doprowadz.kolektorem ścieków komunalnych do oczyszcz.ścieków,ochrona wód podziemnych przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Luty 2003r. Październik 2007r. | 1.907.425 | - | 940.000 | 943.582 |
| 2.Budowa dróg wiejskich w Lubaszu – poprawa bezpieczeństwa na drogach i dojazdu do posesji | Urząd Gminy w Lubaszu | Maj 2004r. Październik 2005r. | 1.324.792 | 1.301.262 w tym: ZPORR 967.921 | - | - |
| 3.Budowa sali widowisk.-sportowej przy gimnazjum w Lubaszu-popr.bazy kult.-sport.w okresie całorocznym | Urząd Gminy w Lubaszu | Maj 2004r. Lipiec 2007r. | 4.462.524 | - | 2.046.075 | 2.402.859 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 4.Budowa kanalizacji sanit w ul.B.Chrobrego w Lubaszu- centrum -doprowadzenie kolekt. Ścieków komunalnych do oczyszcz.,ochrona wód podziemn.przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Luty 2003r. Maj 2006r. | 764.430 | - | 741.350 | - |
| 5.Bud.kanal.sanit.wraz z przykanal. w Lubaszu w obrębie ul.Szamotulskiej, Nowej,Rolnej,Ogrodowej Poprzecznej,Łąkowej,Wodnej, Polnej,Kolejowej i B.Chrobrego-doprowadz. Kolektor.ścieków komun.do Oczyszcz.ścieków,ochrona wód podziem.przed skażen. | Urząd Gminy w Lubaszu | Marzec 2003r. Lipiec 2007r. | 4.815.856 | - | 2.380.000 | 2.390.856 |
| 6.Koszty przygotowania dokumentacji projektu „OCHRONA WÓD ZLEWNI RZEKI NOTEĆ” na: | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2005r. Październik 2013r. | 11.900.000 | 338.164 | 800.000 | 813.697 |
| a).Rozbudowę wodociągu wiejskiego na bazie hydroforni w Stajkowie -dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości mieszkańcom | Urząd Gminy W Lubaszu | Styczeń 2005r. Lipiec 2007r. | 1.700.000 | 86.303 | 800.000 | 813.697 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| b) .Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalik. w Lubaszu Os.Gorajskie - ochrona wód podziemnych przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2005r. Październik 2010r. | 3.000.000 | 89.933 | - | - |
| c).Budowę kanalizacji sanitarnnej z przykanalik. dla wsi Goraj - ochrona wód podziemnych przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2005r. Październik 2011r. | 1.200.000 | 43.918 | - | - |
| d). Budowę kanaliz.sanitarn. z przykanalik.dla wsi Dębe -ochrona wód podziemnych przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2005r. Październik 2013r. | 6.000.000 | 118.010 | - | - |
| 7..Zakup ciągnika dla zakł. budżetowego- GOWiGK – świadczenie odpow.jakości usług komunalnych na terenie gminy | Gminny Ośrod. Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu | Lipiec 2004r. Marzec 2005r. | 93.574 | 55.000 | - | - |
| 8.Budowa budynku magazyn.-garażow.na gminnym składow.odpadów stałych w m.Sławienko gm.Lubasz -stworzenie warunków na przechowyw.sprzętu | Urząd Gminy w Lubaszu | Maj 2004r. Styczeń 2005r. | 141.588 | 108.588 | - | - |
| 9.Zakup beczki asenizacyjn. Dla zakł. budżet.- GOWiGK –świadczenie odpow.jakości usług komunalnych na terenie gminy | Gminny Ośrod. Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu | Marzec 2005r. Styczeń 2006r. | 31.110 | 5.000 | 26.110 | - |
| R a z e m: |  |  | 25.441.299 | 1.808.014 | 6.933.535 | 6.550.994 |

Załącznik nr 4a

Do uchwały nr ...................

Rady Gminy w Lubaszu

z dnia 24 lutego 2005r.