Załącznik nr 5

do uchwały  nr XIII/145 /08

Rady Gminy w Lubaszu

z dnia 26 czerwca 2008r.

## Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010

| Nazwa programu lub zadania z kontraktu | Cel | Jednost. organizac. odpowiedzialna za realizację lub koor- dynujaca | Okres realizacji | Łączne nakłady Finansowe | Nakłady w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1.Budowa sali sportowej w Lubaszu | Poprawa bazy kulturalno-sportowej w okresie całorocznym | Urząd Gminy w Lubaszu | Maj 2004r. Listopad 2012r. | 5.588.701,00 | 123.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 2.Budowa kanalizacji sanitarn. w Lubaszu w rejonie ulic Szamotulskiej i B.Chrobrego w Lubaszu | Doprowadzenie kolektora ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków; ochrona wód podziemn. przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Marzec 2003r. Listopad 2009r. | 7.582.127,00 | - | 7.531.068,00 | - |
| 3.Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławno i Jędrzejewo | Doprowadzenie kolektora ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków; ochrona wód podziemn. przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Luty 2003r. Listopad 2008r. | 1.655.233,00 | 1.605.000,00 | - | - |
| 4.Rozbudowa wodociągu wiejskiego na bazie hydroforni w Stajkowie | Dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości mieszkańcom | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2004r. Listopad 2012r. | 2.701.321,00 | 60.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 .Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu - Os.Gorajskie | Ochrona wód podziemnych przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2005r. Październik 2011r. | 3.200.144,00 | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 6.Budowa kanalizacji sanitarnnej dla wsi Goraj | Ochrona wód podziemnych przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2005r. Październik 2011r. | 6.066.218,00 | 15.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 7. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębe | Ochrona wód podziemnych przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2005r. Październik 2013r. | 13.001.845,00 | 15.000,00 | - | - |
| 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stajkowie | Ochrona wód podziemnych przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2008r. Listopad 2013r. | 6.010.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| 9.Rozbudowa oświetlenia drogowego | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lubasz | Urząd Gminy w Lubaszu | Lipiec 2005r. Wrzesień 2012r. | 1.240.000,00 | 3.500,00 | - | 242.000,00 |
| 10. Budowa drogi Miłkowo - Stajkowo | Poprawa bezpieczeństwa na drogach i dojazdach do posesji | Urząd Gminy w Lubaszu | Lipiec 2005r. Październik 2012r. | 3.126.260,00 | 86.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 11.Budowa boisk otwartych | Stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji- boisk otwartych | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2007r. Październik 2013r. | 1.930.100,00 | - | - | 50.000,00 |
| 12. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lubaszu | Poprawa warunków nauki dla uczniów | Urząd Gminy w Lubaszu | Grudzień 2006r. Grudzień 2013r. | 859.000,00 | - | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 13.Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubaszu | Obniżenie kosztów ogrzewania, poszanowanie energii | Urząd Gminy w Lubaszu | Grudzień 2006r. Maj 2011r. | 2.180.000,00 | - | 700.000,00 | 700.00,00 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 14.Renowacja zabytkowego wiatraka w Dębe | Ochrona zabytku przed zniszczeniem, poprawa dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego | Urząd Gminy w Lubaszu | Maj 2007 r. Maj 2010r. | 635.269,00 | 14.800,00 | 200.000,00 | 416.199,00 |
| 15.Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kruczu | Poprawa bazy kulturalnej na wsi, aktywizacja społeczeństwa | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2007r. Wrzesień 2009r. | 900.000,00 | - | 870.000,00 | - |
| 16.Modernizacja hydroforni w Sokołowie oraz budowa wodociągu do m.Klempicz | Dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości mieszkańcom | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2007r. Wrzesień 2013r. | 3.489.129,00 | - | - | 1.700.000,00 |
| 17. Budowa salki wiejskiej w Nowinie | Poprawa bazy kulturalnej na wsi, aktywizacja społeczeństwa | Urząd Gminy w Lubaszu | Wrzesień 2008r. Listopad 2013r. | 307.730,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 18.Budowa drogi Stajkowo-Antoniewo-Krucz | Poprawa bezpieczeństwa na drogach i dojazdach do posesji | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2006r. Listopad 2013r. | 7.073.200,00 | - | - | 1.000.000,00 |
| R a z e m: |  |  |  | 67.546.277,0 | 1.947.300,00 | 15.286.068,00 | 10.093.199,00 |