Uchwała nr XVII/190/09

Rady Gminy w Lubaszu

z dnia 05 marca 2009 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Lubasz

Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zmianami)

Rada Gminy w Lubaszu

uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Lubasz załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku  do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały Rady Gminy w Lubaszu  Nr X/103/2007 z dnia 28.12.2007 oraz Nr XIII/ 137/08 z dnia 26.06.2008.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do uchwały Rady Gminy

w Lubaszu nr XVII/190/09

z dnia 05 marca 2009

WIELOLETNI  PLAN  INWESTYCYJNY  GMINY  LUBASZ  NA  LATA  2007 - 2013

| Zadanie inwestycyjne | Prognozowany termin realizacji | Szacunkowy koszt realizacji (w PLN) | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Zakres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DROGI |
| Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo | 2011 – 2014 | 4.500.000 | Gmina Lubasz | Podbudowa drogi z nawierzchnią, chodniki w Miłkowie i Stajkowie, odwodnienie, usunięcie kolizji |
| Budowa drogi Stajkowo – Antoniewo – Krucz | 2010-2014 | 9.000.000 | Gmina Lubasz | Podbudowa drogi z nawierzchnią, zatoki autobusowe wraz z chodnikami, zjazdy na drogi i przylegające nieruchomości, odwodnienie, usunięcie kolizji |
| Przebudowa ulicy Podgórnej w Lubaszu | 2008-2011 | 740.000 | Gmina Lubasz | Nawierzchnia asfaltowa, wykonanie chodników, zajazdów i parkingów |
| Remont chodników na ul. Winiary i Pogodnej w Lubaszu | 2009-2012 | 350.000 | Gmina Lubasz | Wymiana chodników z krawężnikami |
| Remont części ulicy Szkolnej i ulicy Słonecznej | 2012-2013 | 800.000 | Gmina Lubasz | Ułożenie nawierzchni asfaltoweJ, wymiana chodników z krawężnikami, odwodnienie |
| Budowa drogi – ul. Leśnej w Dębe | po roku 2013 | 700.000 | Gmina Lubasz | Odcinek od ulicy Starowiejskiej do ostatnich zabudowań – podbudowa z nawierzchnią, wymiana chodników z krawężnikami |
| Modernizacja drogi do Kruteczka | 2009 | 717.000 | Gmina Lubasz | Ułożenie nawierzchni na podbudowie, wykonanie pobocza żwirowo – żużlowego |
| Budowa drogi Kamionka-Sokołowo do drogi wojewódzkiej | 2011 – 2013 | 4.000.000 | Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych | Wykonanie podbudowy z nawierzchnią od świetlicy wiejskiej w Kamionce do Sokołowa, ułożenie nowej nawierzchni przez wieś Sokołowo i dalej do drogi wojewódzkiej. Wymiana chodników w Sokołowie, budowa chodników w Kamionce, budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sokołowie od figury do drogi wojewódzkiej |
| Remont drogi Lubasz – Stajkowo – Nowina | 2012-2014 | 4.000.000 | Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych | Ułożenie nowej nawierzchni na całym odcinku. Wykonanie zatoki przy przedszkolu w Stajkowie |
| Budowa chodnika we wsi Dębe przy drodze powiatowej Dębe-Śmieszkowo | 2009-2013 | 300.000 | Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych | Budowa chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 182 do granicy gminy |
| Wykonanie chodnika w miejscowościach Sławno i Prusinowo | 2011-2013 | 300.000 | Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych | Budowa chodników w Sławnie w kierunku Prusinowa i Kamionki w terenie zabudowanym. Wymiana chodników w Prusinowie i ich rozbudowa od świetlicy wiejskiej w kierunku Sławna. |
| Budowa chodników i drogi rowerowej w Jędrzejewie | 2011-2014 | 400.000 | Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych | Budowa chodników w terenie zabudowanym i ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od szkoły podstawowej do osiedla – przy drogach powiatowych |
| Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 182 na odcinku Czarnków -Miłkowo z wymianą i rozbudową chodników w centrum miejscowości Dębe, Lubasz i Miłkowo | 2008 – 2013 | 10.000.000 | - Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich - Gmina Lubasz | - Dębe- modernizacja chodników wraz z rozwiązaniem skrzyżowania i wprowadzeniem trzeciego pasa ruchu w kierunku Czarnkowa, - Lubasz- modernizacja chodników w centrum i wzdłuż drogi wojewódzkiej, - Bończa – budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej, - Miłkowo – modernizacja chodników w centrum przy drodze wojewódzkiej. Ułożenie całej nawierzchni na odcinku od Czarnkowa do Miłkowa |
| Budowa ciągu rowerowo-pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 182 na odcinku Czarnków - Lubasz | 2011-2013 | 1.000.000 | Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Wykonanie podbudowy i ułożenie nawierzchni |
| Budowa ciągu rowerowo-pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 182 na odcinku Lubasz-Miłkowo | Po roku 2013 | 700.000 | Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Wykonanie podbudowy i ułożenie nawierzchni |
| Budowa chodników we wsi Klempicz, | 2008 – 2009 | 191.714 | - Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich - Gmina Lubasz | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej przez całą wieś w obrębie istniejących zabudowań |
| Budowa chodnika we wsi Krucz do Osiedla Bartek | 2011-2013 | 300 000 | - Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Gmina Lubasz | Budowa jednostronnego chodnika od drogi wojewódzkiej do osiedla Bartek |
| WODOCIĄGI I KANALIZACJA |
| Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w gminie Lubasz, w miejscowościach: Nowina, Stajkowo, Miłkówko, Miłkowo, Klempicz, Sokołowo. | 2010-2013 | 5 974 000 | Gmina Lubasz | wg. dokumentacji technicznej |
| Budowa sieci wodociągowej Kamionka-Sławno | 2008 | 54.000 | Gmina Lubasz | wg. dokumentacji technicznej |
| Budowa sieci wodociągowej dla zakładów pracy i działek rekreacyjnych w Lubaszu oraz kanalizacji sanitarnej | 2008-2009 | 405.000 | Gmina Lubasz | wg. dokumentacji technicznej |
| Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jędrzejewo i Sławno w gminie Lubasz | 2008 | 1.609.335,78 | Gmina Lubasz | wg. dokumentacji technicznej |
| Ochrona wód zlewni rzeki Noteć: - Budowa kanalizacji sanitarnej z w Lubaszu w rejonie ul. Szamotulskiej i ul. Chrobrego - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Lubaszu ( ul. Wiejska i os. Gorajskie) - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubaszu. | 2008-2013 | 15 .187.728,01 | Gmina Lubasz | wg. dokumentacji technicznej |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Stajkowie | po roku 2013 | 5.629.876 | Gmina Lubasz | wg. dokumentacji technicznej |
| Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dębe | po roku 2013 | 12.863.921 | Gmina Lubasz | wg. dokumentacji technicznej |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie | po 2013 | 4.000.000 | Gmina Lubasz | Rozbudowa oczyszczalni poprzez uruchomienie drugiego ciągu technologicznego |
| MELIORACJA |
| Regulacja rzeki Gulczanki | 2009-2011 | 3.353.548 | Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | wg. dokumentacji technicznej |
| OŚWIATA, KULTURA, SPORT, TURYSTYKA |
| Budowa sali sportowej w Lubaszu | 2009-2011 | 5.800.000 | Gmina Lubasz | wg. dokumentacji technicznej |
| Rozbudowa budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Lubaszu | 2011 – 2013 | 220.000 | Gmina Lubasz | wykonanie przybudówki wraz z sanitariatem i szatnią, wymiana oświetlenia w dwóch klasach |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki Szkoły Podstawowej w Lubaszu ul. Szkolna 2,4,6 i ul. Podgórna 7 oraz Szkoły Podstawowe w Miłkowie i Jędrzejewie. | 2010-2013 | 3.620.000 | Gmina Lubasz | - SP Lubasz – termomodernizcja budynków wraz z wymiana okien, modernizacją kotłowni i sieci c.o. z podłączeniem budynku nr 4 i przedszkola - SP Miłkowo i Jędrzejewo – termomodernizacja wraz z wymianą okien |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lubaszu | 2009 | 420.000 | Gmina Lubasz | W ramach programu „Budowa boisk wielofunkcyjnych” |
| Moje Boisko – ORLIKI 2012 | 2008-2010 | 1.400.000 | Gmina Lubasz | Boisko wielofunkcyjne, boisko 30x60, szatniowiec, ogrodzenie, oświetlenie. |
| Modernizacja płyty boiska sportowego w Lubaszu | 2010 – 2011 | 400.000 | Gmina Lubasz | Nawierzchnia z odwodnieniem i nawodnieniem, powiększenie płyty boiska |
| Budowa Skate Parku w Lubaszu | 2009 | 50.000 | Gmina Lubasz | Przygotowanie podbudowy |
| Remont przedszkola w Dębe | Po roku 2013 | 200.000 | Gmina Lubasz | Adaptacja pomieszczeń po szkole podstawowej, urządzenie sanitariatów, szatni, pomieszczenia gospodarczego, wykonanie instalacji c.o. na gaz propan-butan, remont salki zajęć, urządzenie ogródka jordanowskiego. |
| Remont przedszkola w Goraju | Po roku 2013 | 300.000 | Gmina Lubasz | Remont dachu, remont sal zajęć i sanitariatów, wymiana instalacji c.o. wymiana podłogi oraz okien i drzwi, urządzenie ogródka jordanowskiego |
| Remont przedszkola w Stajkowie i Miłkowie | 2012- 2013 | 400.000 | Gmina Lubasz | Remont dachu, wymiana instalacji c.o. wymiana podłogi oraz stolarki okiennej i drzwiowej, urządzenie ogródka jordanowskiego |
| Renowacja zabytkowego wiatraka w Dębe | 2008-2011 | 616.199 | Gmina Lubasz / GOK Lubasz | Wykup obiektu wraz z terenem, wykonanie drogi dojazdowej i parkingu, renowacja wiatraka |
| Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruczu | 2008-2011 | 900.500 | Gmina Lubasz | Wg. dokumentacji technicznej |
| Remont świetlic wiejskich w: Jędrzejewie, Kamionce, Stajkowie, Prusinowie | 2010-2013 | 700.000 | Gmina Lubasz | Remont podłogi, sanitariatów, kuchni, wymiana pokrycia dachowego, mała architektura |
| Budowa salki wiejskiej w Nowinie | 2008 – 2012 | 300.000 | Gmina Lubasz | Wg. dokumentacji technicznej |
| Rozbudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Lubaszu | Po roku 2013 | 650.000 | Gmina Lubasz | Sanitariaty, zaplecze sceniczne, salki zajęć, kotłownia i c.o. |
| GOSPODARKA ODPADAMI |
| Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów | 2009-2013 | 600.000 | Gmina Lubasz / GOWIGK | Zakup samochodu śmieciarki, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, adaptacja pomieszczeń z wyposażeniem do selektywnej zbiórki odpadów |
| ENERGETYKA I GAZOWNICTWO |
| Rozbudowa oświetlenia drogowego | 2011-2013 | 625.000 | Gmina Lubasz | Zakres zadania zostanie ustalony na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców i radnych |
| Gazyfikacja wsi Lubasz, Dębe i Sławno | 2011 – 2015 (etap I – 2011 etap II – 2012 etap III – 2013-2014 etap IV – 2015) | 4.000.000 | Wielkopolska Spółka Gazownicza, Gmina Lubasz | Budowa gazociągu średniego i niskiego ciśnienia. I etap – Lubasz, ul. Wiejska, Parkowa, Chrobrego, Pogodna, część ul. Szkolnej, część ul. Podgórnej, ul. Zielona,, Sportowa, Krótka,.Kręta, Wojska Polskiego, Desantu Spadochronowego, Orłowskiego, Powstańców Wielkopolskich,, os. Gorajskie, II etap – Lubasz – pozostała część wsi III etap – Dębe – nowe osiedle w kierunku Śmieszkowa, Sławno; IV etap – Dębe – stara zabudowana część wsi |
| OCHRONA ZDROWIA |
| Modernizacja przychodni lekarskiej w Lubaszu – ul. Podgórna | 2010-2015 | 200.000 | Inwestor prywatny w zakresie określonym w umowie najmu, gmina Lubasz w zakresie wykraczającym poza obowiązki najemcy |  |

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy

w Lubaszu nr XVII/190/09

z dnia 05 marca 2009 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem, w którym określone są inwestycje, które przewiduje się do realizacji w latach 2007-2013 z przedłużonym okresem do 2015 na terenie gminy Lubasz. Inwestycje te zapisane są w postaci zadań do realizacji społeczno-gospodarczego rozwoju gminy zgodnie z celami strategicznymi i kierunkami działania określonymi w Strategii Rozwoju Gminy Lubasz. Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem otwartym, który może być uzupełniany i rozszerzany na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy. Jest on ściśle powiązany z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Lubasz.

Niniejszą uchwałą wprowadza się w planie zmiany mające na celu doprecyzowanie jego zapisów w stosunku do planowanych zadań inwestycyjnych. Zmiany zaproponowano po dogłębnej analizie możliwości finansowych budżetu gminy oraz możliwości wynikających z założeń programów, do których Gmina zamierza aplikować o środki finansowe. Wynikają także z aktualnej sytuacji prawnej oraz z analizy najpilniejszych potrzeb. Wprowadzone zmiany polegają na uaktualnieniu jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań, źródeł finansowania oraz czasu ich realizacji.

Dokonywanie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla poszczególnych zadań jest niezbędne ze względu na konieczność posiadania aktualnych zapisów m. in. w przypadku aplikowania o dofinansowanie o  środki z Unii Europejskiej.