Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ – załącznik nr 5 umowa :

§ 10 otrzymuje brzmienie :

§ 10

1. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy są faktury wystawione przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia częściowego odbioru robót oraz faktura końcowa wystawiona w terminie nie później niż 30 dni po końcowym odbiorze robót. Faktura  na ostateczne rozliczenie realizacji zadania  na kwotę........................zostanie uregulowana w terminie do dnia 10 stycznia 2011 roku.

Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy są następujące:

- fakturowanie częściowe: za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres robót:

a) w 2009 roku w kwocie 1.500.000,00zł słownie złotych:jedenmilionpięćsettysięcy 00/100 zł , Wykonawca złoży fakturę po wykonaniu  i odebraniu co najmniej 30% wartości robót

b)w 2010 roku w kwocie 3.000.000,00zł słownie złotych:trzymiliony 00/100 zł, przy czym Wykonawca złoży fakturę po wykonaniu i odebraniu co najmniej 50% wartości robót

c)w 2011 roku pozostała kwota z zachowaniem warunków określonych  w ust.1

Zamawiający dopuszcza  możliwość zapłaty większej kwoty w 2010 roku. Zakres ten zostanie

uzgodniony z Wykonawcą z ........ miesięcznym wyprzedzeniem.

- Faktura końcowa :Wykonawca wystawia fakturę końcową w terminie nie później niż30 dni po dokonaniu odbioru całości przedmiotu umowy (protokołem końcowego odbioru robót)  opisanego w § 3 SIWZ .

- Termin płatności faktur częściowych wynosi 21 dni od daty wpływu do Gminy Lubasz wystawionej faktury, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

- W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

5.  Wykonawca opracuje tygodniowy harmonogram robót w terminie m-ca od dnia zawarcia

umowy oraz dokumenty wymienione w pkt.6 i 7 szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót .