PAGE  
2

                                                                                                          TABELA  6      
Wydatki majątkowe zrealizowane  w 2008r.

	Dz.
	Rozdz.
	Par.
	    T r e ś ć – nazwa zadania
	Plan
	 Wykonanie
	% wyk

	010
	
	
	ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO
	1.738.400,00
	1.736.875,60
	99,91

	
	01010
	6050
	
	1.730.700,00
	1.729.189,60
	99,91

	
	
	
	1.Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławno 

   i Jędrzejewo
	1.547.900,00
	1.547.076,64
	99,95

	
	
	
	2. Budowa sieci wodociągowej Kamionka-Sławno
	66.000,00
	65.372,97
	99,05

	
	
	
	3. Opracowanie dokumentacji na budowę stacji     

    podniesienia ciśnienia wody na wodociągu  

    Lubasz-Goraj
	15.000,00
	15.000,00
	100,00

	
	
	
	4. Rozbudowa  wodociągu wiejskiego na bazie 
    hydroforni  w Stajkowie: 

    - sieć wodociągowa „Cegielnia“

    - wodociąg w ulicy Stajkowskiej 
	45.100,00

15.000,00
	45.100,00

15.000,00
	100,00

100,00

	
	
	
	5. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja    

     Lubasz:
      -.Budowa kanaliz.sanitarn.w Lubaszu w rejonie 
        ulic Szamotulskiej i B.Chrobrego
        -wykonanie map
	14.700,00
	14.640,00
	99,59

	
	
	
	6. Opracowanie dokument.techn.budowy sieci 
    kanalizacyjn.  na bazie tłoczni ścieków na byłym 
    terenie Gm.Ośrodka  Wypoczynku i Gospodarki 
    Komunalnej w Lubaszu
	15.000,00
	15.000,00
	100,00

	
	
	
	7. Opracowanie dokument.techn.budowy sieci  

    wodociąg. na byłym terenie Gm.Ośrodka 
   Wypoczyn.  i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu
	12.000,00
	11.999,99
	100,00

	
	01010
	6060
	Zakup dmuchawy rotacyjnej na oczyszczalnię  scieków w Stajkowie 
	7.700,00
	7.686,00
	99,82

	600
	
	
	TRANSPORT
	214.638,00
	207.060,03
	96,47

	
	60014
	6300
	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Dębe-Śmieszkowo
	34.288,00
	34.287,44
	100,00

	
	60016
	6050
	
	117.700,00
	115.281,47
	97,94

	
	
	
	1.Opracowanie dokumentacji technicznej
   na przebudowę  ul. Podgórnej w Lubaszu
	30.000,00
	30.000,00
	100,00

	
	
	
	2. Budowa drogi  Miłkowo-Stajkowo
	38.700,00
	36.740,00
	94,93

	
	
	
	3. Modernizacja odcinka drogi Bzowo-Antoniewo
	49.000,00
	48.541,47
	99,06

	
	60016
	6060
	
	48.650,00
	45.641,12
	93,81

	
	
	
	1. Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy   

    dróg 
2. Zakup równiarki 

3. Wykup gruntów
	33.000,00
15.000,00

650,00
	31.000,00
14.004,62

636,50
	93,94
93,36

97,92

	
	60095
	6050
	Zakup i ustawienie dwóch przystanków autobusowych w  Kamionce
	14.000,00
	11.850,00
	84,64

	750
	
	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	40.800,00
	40.041,40
	98,14

	
	75023
	6050
	Zakup i wymiana pieca c.o.w budynku administracyjnym Urzedu Gminy 
	13.800,00
	13.800,00
	100,00

	
	75023
	6060
	Oprogramowanie – e-Urząd
	27.000,00
	26.241,40
	97,19

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	801
	
	
	OŚWIATA  I  WYCHOWANIE
	244.238,00
	241.844,90
	99,02

	
	80101
	6050
	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Lubaszu
	210.000,00
	207.618,90
	98,87

	
	80101
	6050
	Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole  Podstawow. w Jedrzejewie
	9.272,00
	9.272,00
	100,00

	
	80104
	6050
	Zakup i montaż pieca c.o. w Przedszkolu Lubasz
	11.366,00
	11.366,00
	100,00

	
	80110
	6050
	Budowa sali sportowej w Lubaszu
( wykonanie  murka oporowego) 
	13.600,00
	13.588,00
	99,91

	852
	
	
	POMOC SPOŁECZNA
	4.500,00
	4.500,00
	100,00

	
	85212
	6060
	Zakup sprzętu komputerowego 
	4.500,00
	4.500,00
	100,00

	900
	
	
	GOSP.KOMUN.I OCHR.ŚROD.
	3.500,00
	1.103,20
	31,52

	
	90015
	6050
	Rozbudowa oświetlenia drogow.(rozpocz.  budowy oświetl. –Dębe,Lubasz-Park, GOWiGK)
	3.500,00
	1.103,20
	31,52

	921
	
	
	KULT. I  OCHR.DZIEDZ.NAR.
	53.500,00
	53.090,14
	99,23

	
	92109
	6050
	
	38.700,00
	38.304,64
	98,98

	
	
	
	Budowa salki wiejskiej w Nowinie (oprac.projeku) 
	15.000,00
	14.640,00
	97,60

	
	
	
	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej
 w Lubaszu
	23.700,00
	23.664,64
	99,85

	
	92195
	6050
	Renowacja zabytkowego wiatraka w Dębe (projekt techniczny)
	14.800,00
	14.785,50
	99,90

	926
	92601
	6050
	Budowa boiska sportowego w ramach programu ORLIK 2012- dokumentacja
	33.100,00
	30.500,00
	92,14

	758
	75818
	6800
	Rezerwy na inwestycje
	356.627,00
	-
	-

	
	
	
	Razem wydatki majątkowe:
	2.689.303,00
	2.315.015,27
	86,08


