Załącznik nr 5

do uchwały  nr XIX/213/09

Rady Gminy w Lubaszu

z dnia 24 kwietnia 2009r.

## Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011

| Nazwa programu lub zadania z kontraktu | Cel | Jednst. organizac. odpowiedzialna za realizację lub koordynujaca | Okres realizacji | Łączne nakłady Finansowe | Nakłady w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1.Budowa sali sportowej w Lubaszu | Poprawa bazy kulturalno-sportowej w okresie całorocznym | Urząd Gminy w Lubaszu | Maj 2004r. Styczeń 2011r. | 6.638.778,00 | 1.591.000,00 | 3.000.000,00 | 2.020.100,00 |
| 2.OCHRONA WÓD ZLEWNI RZEKI NOTEĆ- AGLOMERACJA LUBASZ 1.Budowa kanalizacji sanitarn. wraz z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B.Chrobrego w Lubaszu 2.Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Lubaszu ( ul.Wiejska i Os.Gorajskie) 3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubaszu | Doprowadzenie kolektora ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków; ochrona wód podziemn. przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Marzec 2003r. Wrzesień 2010r. Styczeń 2005r. Maj 2012r. Styczeń 2005r. Wrzesień 2013r. | 19.344.056,00 8.726.507,00 3.665.412,00 6.952.137,00 | 81.000,00 64.000,00 8.600,00 8.400,00 | 8.676.748,00 8.596.748,00 80.000,00 - | 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - |
| 3.Uregulowanie gospodarki zaopatrzen.wsi w wodę w Gm. Lubasz w miejsc.:Nowina, Stajkowo,Miłkówko,Miłkowo, Klempicz,Sokołowo | Dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości mieszkańcom | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2004r. Listopad 2013r. | 6.197.522,00 | 9.500,00 | 500.000,00 | - |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębe | Ochrona wód podziemnych przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2005r. Październik 2015r. | 12.986.845,00 | - | - | - |
| 5.Rozbudowa oświetlenia drogowego | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lubasz | Urząd Gminy w Lubaszu | Lipiec 2005r. Wrzesień 2013r. | 635.909,00 | - | - | - |
| 6. Budowa drogi Miłkowo - Stajkowo | Poprawa bezpieczeństwa na drogach i dojazdach do posesji | Urząd Gminy w Lubaszu | Lipiec 2005r. Październik 2014r. | 4.577.000,00 | - | - | - |
| 7.Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawow. w Lubaszu | Stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji-boisk otwartych | Urząd Gminy w Lubaszu | Kwiecień 2008r. Maj 2009r. | 494.719,00 | 220.000,00 | - | - |
| 8.Budowa boiska sportowego ORLIK 2012 wraz ze skateparkiem | Stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji-boisk otwartych | Urząd Gminy w Lubaszu | Listopad 2008r. Maj 2010r. | 1.480.500,00 | 1.113.000,00 | 337.000,00 | - |
| 9. Rozbudowa budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Lubaszu | Poprawa warunków nauki dla uczniów | Urząd Gminy w Lubaszu | Grudzień 2006r. Grudzień 2013r. | 236.800,00 | - | - | 100.000,00 |
| 10.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | Obniżenie kosztów ogrzewania, poszanowanie energii | Urząd Gminy w Lubaszu | Grudzień 2006r. Grudzień 2013r. | 3.272.200,00 | - | 670.000,00 | 200.000,00 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 11.Renowacja zabytkowego wiatraka w Dębe | Ochrona zabytku przed zniszczeniem, poprawa dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego | Urząd Gminy w Lubaszu - do 2008r. - od 2009r. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu | Maj 2007 r. Maj 2011r. | 635.254,00 | - | - | 616.199,00 |
| 12.Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kruczu | Poprawa bazy kulturalnej na wsi, aktywizacja społeczeństwa | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2007r. Wrzesień 2011r. | 930.500,00 | - | 900.500,00 | - |
| 13. Budowa salki wiejskiej w Nowinie | Poprawa bazy kulturalnej na wsi, aktywizacja społeczeństwa | Urząd Gminy w Lubaszu | Wrzesień 2008r. Listopad 2013r. | 314.640,00 | - | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 14.Budowa drogi Stajkowo-Antoniewo-Krucz | Poprawa bezpieczeństwa na drogach i dojazdach do posesji | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2006r. Listopad 2014r. | 9.073.200,00 | - | - | - |
| 15.Budowa stacji podniesienia ciśnienia wody na wodociągu Lubasz-Goraj | Dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości mieszkańcom | Urząd Gminy w Lubaszu | Wrzesień 2008r. Październik 2009r. | 83.000,00 | 68.000,00 | - | - |
| 16. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych położonych nad Jeziorem Dużym w Lubaszu | Dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości i odbiór ścieków; ochrona wód podziemn. oraz wód jeziora | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2008r. Czerwiec 2009r. | 431.400,00 | 404.400,00 | - | - |
| 17.Przebudowa ulicy Podgórnej w Lubaszu | Poprawa warunków parkowania przy przedszkolu i dojazdach do posesji | Urząd Gminy w Lubaszu | Listopad 2008r. Wrzesień 2011r. | 770.000,00 | - | - | 740.000,00 |
| 18. Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów | Realizacja Gminnego Programu Gospodarki Odpadami | Gminny Ośrodek Wypocz. i Gosp. Kom. w Lubaszu –zakł.budżetowy | Maj 2010r. Wrzesień 2013r. | 700.000,00 | - | 50.000,00 | 450.000,00 |
| 19.Budowa gazociągów i przyłączy gazyfikacyjnych | Dostarczenie gazu do celów gospodarczych mieszkańcom Gm.Lubasz | Urząd Gminy w Lubaszu | Wrzesień 2011r. Październik 2013r. | 3.395.000,00 | - | - | 1.355.000,00 |
| R a z e m: |  |  |  | 72.197.323,0 | 3.486.900,00 | 14.194.248,00 | 6.541.299,00 |