SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na „BUDOWĘ DROGI STAJKOWO – ANTONIEWO - KRUCZ  ”

(wartość szacunkowa zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

# I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Lubasz

ul. B. Chrobrego 37

64-720 Lubasz

Strona internetowa: www.lubasz.pl

E-mail: lubasz@wokiss.pl

tel.   67-255-60-12

fax. 67-255-64-62

NIP 763-209-30-34

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

z zachowaniem zasad określonych w :

1/  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku,

Nr 19,   poz. 177  ze zmianami).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia :

wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia:

45233120-6

- Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi Stajkowo – Antoniewo Krucz na odcinku od jej skrzyżowania z drogą powiatową  nr 1349 Stajkowo - Bzowo do końca zabudowań w centrum wsi Antoniewo.

Droga przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi gminnej. Na budowanym odcinku występuje jedno skrzyżowanie z drogą  powiatową na którym, w celu przejęcia wód opadowych zaprojektowano ściek drogowy zakończony dwoma wpustami ulicznymi i odprowadzeniem wód rurą PCV do rowu. Natomiast w km. 0+228,55 przewidziany jest do przebudowy przepust o średnicy 40cm. Ponadto w ramach budowy, w obrębie skrzyżowania do Antoniewa należy wykonać chodniki         i zatoki autobusowe. Na głównym odcinku drogi konstrukcję nawierzchni przyjęto dla ruchu kategorii KR-3 (warstwa ścieralna o grubości 5cm, warstwa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubości 13cm i podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o grubości 20cm. Natomiast na dojeździe do wsi, na odcinku ponad 500 m warstwę ścieralną o grubości 4cm, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grubości 4cm oraz podbudowę pomocnicza z kruszywa łamanego o grubości 20 cm. W ramach zadania wykonane zostaną zjazdy z masy asfaltowej na drogi będące w zarządzie Gminy Lubasz, a  do pól z pospółki .

- 2 -

- Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje:

1/ roboty przygotowawcze – pomiary, usunięcie krzewów, roboty rozbiórkowe, wywóz

gruzu,

2/ przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową oraz przebudowa

przepustu w km 0 + 228,55

3/ roboty ziemne

4/ usuniecie kolizji energetycznej – przestawienie słupów

5/ ułożenie ścieku drogowego na długości  54,5m

6/ wykonanie chodnika przy zatokach autobusowych w ilości 279m2

7/ wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszyw łamanych o grubości   20cm na

powierzchni  17.046m2 i o grubości 12 cm na powierzchni 157m2

8/ wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po

zagęszczeniu 13cm w ilości 13.904m2

9/ ułożenie nawierzchni na głównym odcinku z betonu asfaltowego , warstwa ścieralna

o grubości 5cm w ilości 13.681 m2;  o grubości 4cm w ilości 63m2  oraz nawierzchni

żwirowych na zjazdach na pola na powierzchni 168m2

10/ułożenie nawierzchni na dojeździe do wsi – warstwa wiążąca o grubości 4cm na

powierzchni 2.524m2 ; warstwa ścieralna grubości 4cm na powierzchni 2.559m2

oraz nawierzchni żwirowych na zjazdach na pola na powierzchni 88m2

11/roboty wykończeniowe – plantowanie poboczy, ustawienie znaków drogowych

2.1.W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej: szczegółową

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  oraz  opisem technicznym.

Uwaga:

Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane, odpowiednio to dokumentując.

2.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe konieczne do uwzględnienia.:

a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy;

b) uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego

wraz z zagęszczeniem poboczy walcami

c) prace geodezyjne , inwentaryzacja powykonawcza

d/ oznakowanie terenu budowy

e) ustawienie i przestawienie znaków drogowych po zakończeniu prac raz wszelkie inne

prace nie objęte w SIWZ,  a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.

2.4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres  3 6 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) podwykonawcom części, opisanego

w § 3 zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.    Do zawarcia przez wykonawcę

umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest  zgoda Zamawiającego.

Zamawiający wyrazi swoje stanowisko na piśmie w ciągu 14 dni od daty     przedstawienia mu

przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji

dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy pomiędzy wykonawcą a

podwykonawcą.

- 3 -

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie podzielił zamówienia na poszczególne części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.  Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. ),  jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych           ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze ).

IV .  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia – 31października 2009 r. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Inspektora Nadzoru o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych oraz możliwości zgłoszenia  Zamawiającemu gotowości do odbioru.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA   TYCH WARUNKÓW.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - Złożą ofertę zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:

a) wykażą wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych (minimum 1) o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł każda, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. przebudowę, budowę lub remont dróg, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (dla min. 1 w/w roboty budowlanej) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

b) zapewnią kierowanie prowadzonymi robotami przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowy dróg -  wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa /Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami/;

- 4 -

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności  posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.500.000 zł lub posiadają  środki finansowe na rachunku w kwocie nie mniejszej niż w/w,

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych .

- Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą zero – jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w pkt. VI  dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych .

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605), zwanego dalej „rozporządzeniem”, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) oraz, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

A/ Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów:

- Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  – o treści zgodnej ze wzorem załączonym do materiałów przetargowych

- Załącznik nr 2 – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Załącznik nr 3 – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- Załącznik nr 4 – aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- 5 -

- Załącznik nr 5 – Poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że wykonawca posiada na rachunku kwotę środków finansowych nie mniejszą niż 2.500.000,00 złotych lub potwierdzająca, że wykonawca posiada zdolność kredytową na kwotę min. 2.500.000,00 złotych, lub potwierdzająca, że łącznie z obydwu w/w źródeł wykonawca wykaże (posiada na rachunku i posiada zdolność kredytową) kwotę nie mniejszą niż 2.500.000,00zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Z treści w/w informacji musi bezwzględnie wynikać spełnienie warunku osiągnięcia w/w kwot.

- Załącznik nr 6 – wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych (minimum 1) o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł każda, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. budowy, przebudowy lub remontu dróg,  z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

- Załącznik nr 7 – poświadczone „za zgodność z oryginałem” kserokopie uprawnień budowlanych kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowy dróg   oraz kserokopia aktualnego zaświadczenia potwierdzającego  członkostwo we właściwej izbie  inżynierów budownictwa

- Załącznik nr 8 – dokumenty ( referencje) potwierdzające, że roboty wymienione w załączniku nr 6 zostały wykonane z należytą starannością

UWAGA:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa:

1)zamiast dokumentu, o którym mowa w formie załącznika nr 2, 3, 4,  dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego  odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub  miejsce wykonania

- 6 -

Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zmianami), co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą „TAJNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.

Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:

-aktualny odpis z właściwego rejestru,

-informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zmianami) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

B/ Inne oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pod rygorem jej odrzucenia.

- Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych oświadczeń i załączników:

Załącznik nr 9 – wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu, tj.:

- poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancji bankowej;

- gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami).

Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.

Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.

- Załącznik nr 10 (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
np. konsorcjum, spółka cywilna) – pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

- Załącznik nr 11 – Zestawienie kosztów, sporządzone wg wzoru przekazanego w materiałach przetargowych  zgodnie z warunkami określonymi w pkt. XII na podstawie przedmiaru  robót   i kosztorysów  ofertowych wraz z podpisanym projektem umowy

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
            do porozumiewania się z wykonawcami

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia,

zaświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje, w tym również protesty

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

- 7 -

Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu. Z zastrzeżeniem pkt.2,  przekazanie

oświadczeń, zaświadczeń, zapytań wniosków lub informacji, w szczególności protestów za

pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem

terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej.

- Jeżeli wykonawca lub zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz

informacje  faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich

otrzymania.

- Numery telefonu i faksu są wskazane w pkt. I  niniejszej SIWZ.

- Tryb udzielania wyjaśnień:

4.1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić

wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na

mniej niż 6 dni przed terminem, składania ofert.

4.2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym

doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania

oraz udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja.

- Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie (Urząd Gminy w Lubaszu, II piętro, pok. 206)

sporządzanie kopii lub odpisów protokołu wraz załącznikami.

- Na wniosek wykonawcy Zamawiający przesyła pisemnie kserokopię protokołu.

- Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

Pani Janina Szwerkolt, pok. 206, e-mail: lubasz@wokiss.pl

tel. (0-67) 255-60-12  nr wewnętrzny 26  tel.kom. 664 193 254

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Ustala się wadium w wysokości: 90. 000,00  - (słownie złotych:  dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100).

1. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

-     pieniężnej,

    - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych lub

    - poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy nr Bank Spółdzielczy w Lubaszu nr 898951 0009 1300 217620000040

w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert – określonym w pkt.XI ppkt 1.a) SIWZ – środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej  rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek.

- Pozostałe, niepieniężne formy wadium wymienione w pkt 1 należy w formie oryginału załączyć do oferty.

- 8 -

4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Lubasz

b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ),

c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ),

d) określać przedmiot gwarancji  (wynikający z SIWZ),

e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

5. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 1–4 Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona.

6. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych . Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie – w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej – oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania  ofertą.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie  tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.  Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w SIWZ oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie dokumenty urzędowe sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.

3. Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, zamawiający, pod rygorem wykluczenia wykonawcy, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego.

Pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności oraz jej przedmiot
(np. umocowanie do reprezentowania mocodawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ ..........................................................”, w szczególności do złożenia (podpisania) w jego imieniu i na jego rzecz oferty).

- 9 -

4.1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych . Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty.

Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do SIWZ.

UWAGA:

1) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie, dla tej samej osoby. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).

2)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie   z pełnomocnikiem.

3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie
z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę Zamawiający odrzuci.

4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.

5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawiązać konsorcjum, tj. zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców.

6) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki, to do oferty można zamiast pełnomocnictwa załączyć tę umowę.

4.2. Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zostaną przyjęte zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich w/w wykonawców.

4.3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie spełnić warunki wymienione w punkcie V.1 ppkt.1.2 i 1.5 SIWZ pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- 10-

6. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby.

7. Cena oferty musi być podana liczbą i słownie.

8. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

9. Z zastrzeżeniem pkt. VI B ppkt. dotyczącego wadium, dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

10. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy.

11. Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:

a) będą zaadresowane na adres Zamawiającego:

Gmina Lubasz – Urząd Gminy w Lubaszu, 64-720 Lubasz, ul. B. Chrobrego 37

b) będą posiadać oznaczenia:

„Budowa drogi Stajkowo – Antoniewo - Krucz”

Nie  otwierać przed 27 lipca 2009 roku  godz. 10.30

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

XI.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Miejsce i termin składania ofert:

a) oferty należy składać do dnia   27 lipca 2009  roku do godz.10.00  w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Lubaszu -   pok. Nr 101- sekretariat

b) oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 lipca  2009 o godz. 10.30  w siedzibie  Zamawiającego:

Urząd Gminy w Lubaszu, 64-720 Lubasz ul. B. Chrobrego 37 pokój nr 102

b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia;

- podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

-  stan kopert ,które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia;

-  nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- łączną cenę oferty.

- 11-

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

- Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

- Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.

- Sposób obliczenia ceny ofertowej:

4.1. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT  w wysokości 22%) winna być obliczona poprzez wypełnienie załączonych  do SIWZ „ Zestawienie kosztów ” – zał. nr 11.

Wycenę należy opracować w oparciu o załączony przedmiar robót, kosztorys ofertowy , specyfikację techniczną, dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót i kosztorys ofertowy jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

4.2.1. Wartość danego „elementu robót” winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których opis elementu dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca robót i podatek VAT.

4.2.2. Przy wycenie danego „elementu robót” należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania i potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi także uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty delegacji służbowych, wizji lokalnej, wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia budowy, itp.).

4.2.3. W „Zestawieniu kosztów” należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) ewentualnych robót dodatkowych nie ujętych w SIWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.

4.2.4. Suma wartości „elementów robót” z „Zestawienia kosztów” (zał. nr 11) stanowić będzie cenę ofertową brutto. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA: W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną obliczoną w zał. nr 11 („Zestawienie kosztów”) a ceną ofertową brutto wpisaną na druku oferty Zamawiający, działając na podstawie art. 88 pkt 3) ppkt. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych , przyjmie jako prawidłową cenę wpisaną na druku oferty.

  - Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT  w wysokości 22 %) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między  Zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

-12-

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

1. Cena oferty	-  100 %  (max 100 pkt)

2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

2.1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

UWAGA:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.3. Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria:

P = P(Ci)

3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 6 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

6.Zamawiający poprawi w  ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ ,niepowodujące istotnych zmian w treści oferty ,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę ,którego oferta została poprawiona.

7.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89

lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Ponadto  oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia,

poniżej 36 miesięcy od daty odbioru koncowego zostanie odrzucona.

- 13 -

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1.1.Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

1.3Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa pkt 1 ppkt 1.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

3.2.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów ,o których mowa w ust.3.1,jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych .

XV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej

(ryczałtowej brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:

-pieniądzu,

-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

-gwarancjach bankowych;

-gwarancjach ubezpieczeniowych

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- 14-

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, powinna co najmniej:

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Lubasz,

b) określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną na podstawie złożonej oferty),

c) określać termin ważności (stosownie do postanowień SIWZ i złożonej oferty),

d) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie,

e) podać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),

f) wskazywać, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli jest składana w związku z udzieloną gwarancja jakości, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (odbiór końcowy), tj. w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Kwotę, o której mowa w pkt 4, Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Jeżeli termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony w trybie zmiany umowy lub na skutek opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy uwzględniające przedłużony termin.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Istotne postanowienia umowy , w tym kary umowne określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.

XVII.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych , w postaci:  protestu

- 15 -

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte   w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany należy złożyć według takich  samych  zasad jak składana oferta. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić dopisek „ZMIANA”.

- Oferent może wycofać złożoną  przez siebie ofertę pod warunkiem , że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem  terminu składania ofert.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki:

- Wzór druku oferty;

- Wzór oświadczenia wykonawcy – wzór załącznika nr 1 do oferty;

- Druk wykazu wykonanych robót – wzór załącznika nr 6 do oferty;

- Wzór pełnomocnictwa – wzór załącznika nr 10 do oferty;

- Projekt  umowy

- Specyfikacje techniczne

- Przedmiary robót  i kosztorysy ofertowe

- Dokumentacja projektowa

9) Zestawienie kosztów –  wzór załącznika nr 11 do oferty;

XIX.   SPOSOBY UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej:

www.lubasz.pl , ponadto formularz SIWZ można pobrać nieodpłatnie  w siedzibie Zamawiającego, pok. 206, tel. (067) 255-60-12  w. 26 w godz. 8 00– 15 00 .

Lubasz , dnia 02 lipca 2009 r.

Sporządził  :                                                                              Zatwierdził:

…………………….                                                                    ……………………………

/ Janina Szwerkolt  /                                                                        /  Wójt Gminy Lubasz /

# Załącznik nr 1 do SIWZ

...................................................................

/nazwa wykonawcy(ów)/

...................................................................

...................................................................

/dokładny adres/

...................................................................

/telefon/

...................................................................

/fax/

...................................................................

/adres e-mail – jeżeli posiada/

REGON ........................................

NIP ...............................................

O F E R T A dla

Gminy Lubasz

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowanym w „Biuletynie Zamówień Publicznych”, zamieszczone również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej  Gminy  Lubasz przedkładamy niniejszą ofertę:

- Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie: „Budowa drogi Stajkowo – Antoniewo - Krucz „ zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz robotami i pracami towarzyszącymi nie ujętymi w dokumentacji, a koniecznymi do wykonania ze względu na sztukę budowlaną i odpowiednie przepisy prawa za wynagrodzeniem brutto w wysokości ................................................................ złotych (słownie: ........................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................. złotych.)

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zmianami).

- W/w zamówienie (roboty budowlane) zostanie wykonane w terminie do dnia

31 października  2009roku.

Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia

Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu  umowy wraz

z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej.

- Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie, na okres 36 m-cy od daty końcowego odbioru robót .

Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót. Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości. Wyrażamy zgodę, aby uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasały wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji jakości.

- Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy i znany nam jest jego stan faktyczny. Wszelkie poczynione z tego tytułu wnioski i spostrzeżenia zostały uwzględnione w złożonej ofercie.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z załącznikami). Do SIWZ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych , wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający.

- Oświadczamy, iż wadium w kwocie: : ………- (słownie:…………………złotych)  zostało wniesione w formie ............................................................................ (zgodnie z pkt.VIII SIWZ). Polecenie przelewu (dotyczy wadium w formie pieniężnej) zostało złożone w dniu …………………2009 r. Wymagany dokument (dotyczy wadium w formie niepieniężnej) potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. Wadium wniesione w formie pieniężnej, prosimy zwrócić na konto nr ................................................ ...............................................................................................

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale podwykonawców*)

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć (zlecić) n/w roboty budowlane :

......... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt.XV SIWZ oraz do zawarcia umowy na warunkach, określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy świadomi utraty, na rzecz Zamawiającego, wadium wraz
z odsetkami i wszelkich roszczeń z tytułu jego wniesienia, jeżeli Zamawiający dokona wyboru naszej oferty, a my odmówimy podpisania w/w umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniesiemy wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także w sytuacji, gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie.

- Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi            w dokonaniu tych czynności.

- Ofertę niniejszą składamy na .............., kolejno ponumerowanych stronach.

Data ..................................................

............................................................................

/Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

Wzór załącznika nr 1 do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

## Oświadczenie

## o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

na podstawie art. 44, zgodnie z  art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
o nazwie: „Budowa drogi Stajkowo – Antoniewo - Krucz ” , Ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1/ Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych

zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2/Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem

technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3/Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

4/ Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.

24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

...........................................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                 /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

## Wzór załącznika nr 6 do oferty

Nazwa wykonawcy(ów): ...............................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................

WYKAZ  WYKONANYCH  ROBÓT

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie o nazwie:

„Budowa drogi Stajkowo – Antoniewo - Krucz „  oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonaliśmy następujące roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w niniejszym przetargu:

| L.p. | Rodzaj zamówienia wraz z zakresem rzeczowym | Całkowita wartość zamówienia w złotych | Czas realizacji (data) | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Koniec |  |

...........................................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                 /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

## Wzór załącznika nr 10 do oferty

Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum, spółka cywilna)

......................................., dnia .................2009 r.

# PEŁNOMOCNICTWO

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:,

„Budowa drogi Stajkowo – Antoniewo - Krucz ”

w którym Gmina Lubasz   jest zamawiającym, my niżej podpisani:

1. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

oraz

1. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią ............................................................ zam. w:  ........................................................................

(imię i nazwisko)

ul. ......................................................................., legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria i nr ........................... wydanym przez .......................................................

do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*.

Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem: ...........................................................................................................................................

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)

Wykonawca  .....................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

- ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)		(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)		(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

oraz

Wykonawca .....................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

1. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)		(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)		(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

Podpis pełnomocnika ..............................................................

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik  nr 11 do oferty

| ZESTAWIENIE KOSZTÓW : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | RODZAJE I ELEMENTY | WARTOŚĆ |
|  | ROBÓT | BRUTTO w zł. |
| 1 | 2 | 3 |
| I | USUNIĘCIE KOLIZJI ENERGETYCZNEJ - wartość wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót |  |
| II | ODCINEK I OD KM. 0 +000 - 2+120 |  |
| 1) | Skrzyżowanie z droga powiatową Stajkowo – Bzowo w km 0+0.000-0+004 |  |
| 2) | Roboty przygotowawcze – pomiary, karczowanie krzewów, rozbiórka przepustu, wywóz gruzu |  |
| 3) | Roboty ziemne- wykopy, przekopy, formowanie i zagęszczanie nasypów |  |
| 4) | Wykonanie podbudowy – koryto, wywóz nadmiaru ziemi, podbudowa z kruszyw łamanych oraz podbudowa zasadnicza |  |
| 5) | Ułożenie nawierzchni – oczyszczenie, skropienie, warstwa ścieralna oraz nawierzchnie żwirowe na zjazdach na pola |  |
| 6) | Elementy ulic w km 1+937 do 2+110 – ława , ustawienie krawężnika i obrzeży, ułożenie chodników |  |
| 7) | Ściek drogowy na odcinku 54,5m |  |
| 8) | Przebudowa przepustu w km 0+228,55 |  |
| 9) | Roboty wykończeniowe – plantowanie poboczy, ustawienie oznakowania pionowego, malowanie przejść dla pieszych |  |
| III | ODCINEK DO CENTRUM WSI |  |
| 1) | Roboty przygotowawcze- pomiary, ścinka drzew, karczowanie i wywóz drewna i karpiny, |  |
| 2) | Roboty ziemne- wykopy, przekopy, formowanie i zagęszczanie nasypów |  |
| 3) | Wykonanie podbudowy – koryto, wywóz nadmiaru ziemi, podbudowa z kruszyw łamanych oraz podbudowa zasadnicza |  |
| 4) | Ułożenie nawierzchni – warstwa ścieralna, oczyszczenie, skropienie nawierzchni, warstwa scieralna z betonu asfaltowego i nawierzchnie żwirowe na zjazdach na pola |  |
| 5) | Roboty wykończeniowe |  |
|  | RAZEM |  |
| ………………………….., dnia ………………………2009 r. | ………………………… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr  5 do SIWZ

projekt umowy

UMOWA  Nr  D- 2222/            /        /09

zawarta w dniu  …......................  2009 roku  pomiędzy Gminą Lubasz z siedzibą w Lubaszu ul.B.Chrobrego 37,  64-720 Lubasz  NIP  763-209-30-34  zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez :

Wójta Gminy           - mgr Jana Graczyka

a

….................................................................................................................................... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez :

….......................................................................................................................................................

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane  polegające

na  budowie drogi Stajkowo – Antoniewo – Krucz na odcinku od skrzyżowania drogi

gminnej z drogą powiatową Stajkowo – Bzowo do końca zabudowań w centrum wsi

Antoniewo.

§ 2 1. Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy :

1/ roboty przygotowawcze – pomiary, usunięcie krzewów, roboty rozbiórkowe, wywóz

gruzu,

2/ przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową oraz przebudowa

przepustu w km 0 + 228,55

3/ roboty ziemne

4/ usuniecie kolizji energetycznej – przestawienie słupów

5/ ułożenie ścieku drogowego na długości  54,5m

6/ wykonanie chodnika przy zatokach autobusowych w ilości 279m2

7/ wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszyw łamanych o grubości   20cm na

powierzchni  17.046m2 i o grubości 12 cm na powierzchni 157m2

8/ wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po

zagęszczeniu 13cm w ilości 13.904m2

9/ ułożenie nawierzchni na głównym odcinku z betonu asfaltowego , warstwa ścieralna

o grubości 5cm w ilości 13.681 m2;  o grubości 4cm w ilości 63m2  oraz nawierzchni

żwirowych na zjazdach na pola na powierzchni 168m2

10/ułożenie nawierzchni na dojeździe do wsi – warstwa wiążąca o grubości 4cm na

powierzchni 2.524m2 ; warstwa ścieralna grubości 4cm na powierzchni 2.559m2

oraz nawierzchni żwirowych na zjazdach na pola na powierzchni 88m2

11/roboty wykończeniowe – plantowanie poboczy, ustawienie znaków drogowych

2.2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki jego wykonania  określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ofercie złożonej przez     Wykonawcę stanowiących integralną część niniejszej umowy.

§ 3

- Termin  wykonania  przedmiotu umowy ustala się do dnia   31 PAŹDZIERNIKA 2009 r

- Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia

- 2 -

Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru – gotowości do odbioru całości przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej.

O gotowości dokonania protokolarnego odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej.

§  4   Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć jeden komplet projektu budowlanego

określającego przedmiot umowy wraz z pozwoleniem na budowę w dniu podpisania umowy

§ 5    Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania

umowy

§  6

1. Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru i powiadomienia o tym

Wykonawcy na piśmie.

2.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana …................................................

§  7  Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędną obsługę geodezyjną budowy.

§  8 Wszystkie urządzenia i maszyny niezbędne do realizacji zamówienia Wykonawca

zabezpiecza we własnym zakresie i na własny koszt.

§  9

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie starał się ograniczyć uciążliwości związane

z wykonaniem robót poprzez systematyczne usuwanie materiałów z rozbiórki , ich

selekcjonowanie, wywóz na wskazane przez Zamawiającego miejsce  oraz prowadzenie

robót w taki sposób aby możliwy był dojazd do poszczególnych nieruchomości.

2.Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia właścicieli gruntów i inwestora o

terminie wejścia na  grunt celem wykonania zamówienia i uzyskania pisemnej zgody na

zajęcie  terenu niezbędnego  do realizacji robót.

3. Po zakończeniu prac objętych zamówieniem  Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie

uporządkować i przywrócić do stanu  pierwotnego teren budowy z uwzględnieniem

odszkodowań za szkody wynikłe z winy wykonawcy i  przekazać go  Zamawiającemu w

trakcie odbioru  końcowego  robót.

§ 10

1.Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2.Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą -Prawo budowlane oraz wymogom

Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji projektowej co do jakości.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do

Wskazanych urządzeń i  materiałów : ważne atesty jakościowe dopuszczające do stosowania

w budownictwie w Polsce jak również odpowiadać normom UE. certyfikaty  zgodności .

4.Jeżeli Wykonawca dostarczy wyniki badań ,atesty i certyfikaty co do których Zamawiający

będzie miał wątpliwości to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania ponownie.

W  przypadku  gdy zastosowane materiały , bądź wykonane roboty będą niezgodne z umową ,

to   koszt tych  badań i wymiany materiałów obciąża Wykonawcę.

- 3-

§ 11

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą wykonawcy

będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą

................................. zł brutto(Słownie złotych: ….................................…........................)

3. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie roboty określone w Specyfikacji  Istotnych

Warunków Zamówienia i dokumentacji oraz :.

- inwentaryzację  powykonawczą wykonanych robót

- odszkodowania  za zniszczenia  powstałe w trakcie wykonywania robót (uszkodzenie budynków, ogrodzeń , infrastruktury  technicznej nadziemnej i podziemnej )

- znakowanie  terenu prowadzonych robót

- przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego

§ 12

Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto

1. Zapewnienie specjalistycznej obsługi maszyn i urządzeń w trakcie wykonania robót

2. Usunięcie na własny koszt wszelkich awarii  infrastruktury podziemnej,  spowodowanych

prowadzonymi robotami w terminie odwrotnym , nie dłużej jednak niż w ciągu 12 godz. od

ich  powstania.

§ 13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5% tj.  ….zł

słownie złotych: …...................................... w  formie ….....................................................

2. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy Zamawiający zwraca w terminie 30 dni

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie  wykonane.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji wynosi 30%

wysokości  zabezpieczenia.

§ 14

1. Strony ustalają , że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne

2. Kary te będą naliczane w następujących  wypadkach i wysokościach:

a) za zwłokę w realizacji określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości  0,5%

wynagrodzenia ustalonego w umowie za te przedmioty odbioru za każdy dzień  zwłoki

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za

wady – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu

odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia  wyznaczonego na usunięcie

c/ z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 6%

wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru

d/ za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w

wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy

e/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %

wynagrodzenia umownego

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub

spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w wykonaniu robót w wysokości 0,05 %

wynagrodzenia umownego za wykonanie  przedmiotu zamówienia za każdy dzień

b/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki, licząc

od  następnego dnia po terminie w którym odbiór miał być przeprowadzony

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości

5% wynagrodzenia umownego

- 4 -

§ 15 Strony postanawiają ,że obowiązującą je formą odszkodowania za nie wykonanie umowy

lub  nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach art.471

Kodeksu Cywilnego

§ 16 Strony ustalają ,że roboty podlegać będą następującym rodzajom odbiorów:

1/ Odbiorowi robót  ulegających zakryciu. Odbiór ten podlega finalnej ocenie

ilości i jakości wykonanych robót  dotyczących wykonania podbudowy. Odbiór

robót będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru tych robót dokonuje

inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca

wpisem do dziennika budowy i powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość  i

ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone

pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową.

2/ Odbiorowi końcowemu , który polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania

robót w odniesieniu do ilości , jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz

gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do

dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru i

Zamawiającego.

3./ W dniu odbioru  końcowego Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wszystkie

niezbędne  dokumenty związane z zakresem odbioru i z realizacją całego zadania

§ 17

1. Strony postanawiają ,że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu

zamówienia zostanie  rozszerzona ponad gwarancje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy  licząc od daty odbioru końcowego

§ 18 Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot zamówienia  nastąpi za pomocą dwóch faktur

a) pierwsza wystawiona po zrealizowaniu  i odbiorze częściowym minimum 30% całego

zadania

b) druga  końcowa wystawiona po  zakończeniu robót i ich odbiorze.

§ 19 Wykonawca wystawi faktury Zamawiającemu tj. Gminie Lubasz ul. B.Chrobrego 37,64-720

Lubasz  NIP 763 – 209- 30 – 34, za przedmiot zamówienia w   terminie 7 dni od daty

częściowego i  końcowego odbioru  robót.

§ 20 Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni od daty  jej otrzymania.

§ 21

1.  Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron na piśmie pod

rygorem nieważności

2.  Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy

oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego ,

jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty , na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy.

§ 22.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo  odstąpienia od umowy:

a/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy

- 5 -

b/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

c/ wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnienia przyczyny oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiającego

d/ Wykonawca przerwał roboty i przerwa trwa dłużej niż 14 dni

e/ Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

2.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli :

a/ Zamawiający odmawia bez podania przyczyny przekazania placu budowy lub  odbioru

robót

3/  Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod  rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać konkretne uzasadnienie

4/ W przypadku odstąpienia  od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe:

a /w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według

stanu na dzień odstąpienia od umowy

b/ Zabezpieczy przerwane roboty w  zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony , która odstąpiła od umowy

c/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz

sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykonane przez Wykonawcę do

realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową

d/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie

Wykonawcy dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty,

które zostały już wykonane wraz z zapłatą za materiały, które Wykonawca nie będzie

mógł wykorzystać przy innych robotach oraz przejmie pod swój dozór teren budowy.

§ 23

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie

zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego

- Reklamacje wykonuje się poprzez  skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę  roszczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania roszczenia

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów jest Sąd Gospodarczy w Pile

§ 24 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego

§ 24 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla

Wykonawcy, a pozostałe dla Zamawiającego.

WYKONAWCA                                                      ZAMAWIAJĄCY