Umowa Nr RG.V.7234……………….2017

zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

w dniu ………………….. 2017 r. w Lubaszu pomiędzy:

Gminą Lubasz z siedzibą przy ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, NIP 763-209-30-34, którą reprezentuje:

Wójt Gminy             - mgr inż. Marcin Filoda

w dalszej części zwaną Zamawiającym,

a

……………………………….., NIP ………………………. reprezentowaną przez:

………………………………………………………………..

w dalszej części umowy zwaną Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1.1. Wykonawca zobowiązuje się utwardzić teren używany jako dojazd i nawrotka autobusowa przy Szkole Podstawowej w Kruczu na działkach o nr: 191/1, 191/2, 191/4 i 191/5.

2.Prace obejmują następujący zakres rzeczowy:

a) profilowanie istniejącej podbudowy z zagęszczeniem - 600 m²,

b) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m³ na odkład w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - 20 m³,

c) ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S o grubości                 6 cm - 600 m².

§ 2. 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1                 w terminie do dnia 30.07.2017 r.

2. Wykonawcy wykona przedmiot umowy własnym sprzętem i przy użyciu swoich materiałów.

§ 3. Strony umowy ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na sumę …………….. zł brutto (słownie: ………………. złotych 00/100).

§ 4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę oraz sprzęt techniczny do wykonania przedmiotu umowy.

§ 5.1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 14 dni od  dnia otrzymania faktury i odebraniu prac protokołem odbioru robót.

2. Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 6. 1. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie zadania.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

3. Za opóźnienia w płatności Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odsetek ustawowych.

4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

§ 7. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela 36 miesięcznej gwarancji.

§ 8. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu

cywilnego a w kwestiach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 10. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden

egzemplarz otrzymuje Wykonawca a trzy Zamawiający.

Wykonawca:                                                                                          Zamawiający: