Numer sprawy: RG.V.271.12.2017

Załącznik nr 2 do SIWZ

Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz

– Rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą funkcji

-WZÓR UMOWY-

UMOWA NR RG.V.272………...2017

zawarta w dniu ………... 2017 r. pomiędzy:

Gminą Lubasz z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, NIP: 763-209-30-34 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Lubasz – mgr inż. Marcina Filodę

a

………………………, z siedzibą ………………, NIP: ……………, KRS: …………., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

..............................................................  -  ..................................................................

na podstawie dokonanej przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579):

§ 1. Zakres umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową i na jej podstawie roboty budowlane w zakresie rozbudowy budynku gospodarczego ze zmianą funkcji, położonego przy ul. Podgórnej 7 w Lubaszu.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej – w tym:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze – branżowe,

- specyfikacje wykonania i odbioru robót,

- kosztorys inwestorski i ofertowy,

- przedmiary robót,

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z właściwymi organami i służbami,

- uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie,

- organizację zaplecza budowy,

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

- przygotowanie dokumentów kolaudacyjnych (protokoły, atesty, certyfikaty itp.).

3. Przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą zał. nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2. Terminy realizacji umowy

1. Termin przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę: do dnia 30 stycznia 2018 r.

2. Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy: …………… 2018 r.

§ 3. Obowiązki Stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - przekazania terenu budowy, wskazania miejsc poboru wody i energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia;

  - odbioru robót ulegających zakryciu, odbiorów częściowych robót i końcowego odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od wskazanego przez Wykonawcę terminu gotowości do odbioru;

  - terminowej zapłaty należności Wykonawcy;

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

  - współdziałania z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

    - posiadania przez cały okres wykonywania zamówienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, obejmującego roboty stanowiące przedmiot zamówienia, do kwoty co najmniej 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100) – kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. W przypadku gdy okres ubezpieczenia kończy się przed terminem wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowód posiadania opłaconej umowy ubezpieczenia na kolejny okres, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed końcem okresu ubezpieczenia.

    - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa;

    - protokolarnego przejęcia terenu budowy;

    - zabezpieczenia terenu budowy na swój koszt, z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia - koszty zabezpieczenia terenu budowy obciążają Wykonawcę;

    - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, w tym również na sąsiednich nieruchomościach,

    - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

    - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

    - prowadzenia prac w taki sposób, aby nie spowodować awarii urządzeń oraz systemów zasilanych energią elektryczną;

    - wykonania przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń własnych - materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332);

    - uzgodnienia, w formie pisemnej, z autorem projektu wszelkich zmian lub odstępstw od projektu po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu;

    - uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie koncepcji architektonicznej w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy;

    - ponoszenia kosztów zużycia wody i energii dla potrzeb prowadzonych robót budowlanych w okresie ich realizacji;

    - dbania o porządek na terenie budowy i na drogach dojazdowych do miejsca robót;

    - zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych;

    - zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót ulegających zakryciu - nie zgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

    - zgłaszania Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego;

    - zapewnienia utylizacji, odbierania i transportu odpadów powstałych w czasie robót przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru i transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień w tym zakresie;

    - dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej;

    - uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego;

    - umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów/materiałów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy.

    - Przedstawienie w okresie 7 dni po podpisaniu umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedsięwzięcia w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie robót budowlanych wchodzących w zakres zamówienia - roboty budowlane wykonywane przez robotników na podstawie dokumentacji projektowej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016, poz. 1666, ze zm.). Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby/ innych osób.

- Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ww. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz stosowania sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

- Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób: oświadczenie zawierające imię i nazwisko zatrudnionego, czas zatrudnienia, czas pracy, zakres obowiązków, pod rygorem kar umownych za podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych,

- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych, przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia  osób realizujących przedmiot zamówienia, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.).

- w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, w terminie 5 dni od dokonania zmiany, zaktualizowanego wykazu tych osób, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób, wobec których Zamawiający sformułował określone wymagania w ogłoszeniu o zamówieniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie tych wymagań przez osobę zastępującą.

- Wykonawcę obciążają wszelkie ryzyka związane z realizacją zamówienia, w tym również związane z ewentualnymi błędami w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego lub rozbieżnościami pomiędzy tą dokumentacją a ujawnionym podczas robót stanem faktycznym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany będzie usunąć szkodę i ponieść pełną odpowiedzialność również za jej skutki.

§ 4. Wynagrodzenie

- Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto: ……………….. zł, (słownie netto: ………………………….. złotych …/100),

brutto: ……………… zł, (słownie brutto: ………………………… złotych …/100),

w tym podatek VAT: ………………. zł, (słownie: ……………………………... złotych  …/100),

z czego kwota:

- w wysokości: netto: ……………….. zł, (słownie netto: ………………………….. złotych …/100), brutto: ……………… zł, (słownie brutto: ………………………… złotych …/100), w tym podatek VAT: ………………. zł, (słownie: ……………………………... złotych  …/100), stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej, płatne po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na budowę i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej,

- w wysokości: netto: ……………….. zł, (słownie netto: ………………………….. złotych …/100), brutto: ……………… zł, (słownie brutto: ………………………… złotych …/100), w tym podatek VAT: ………………. zł, (słownie: ……………………………... złotych  …/100),  stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej po podpisaniu przez Strony końcowego (ostatecznego) protokółu odbioru robót bez wad i usterek.

- Wysokość wynagrodzenia określona w ust. 1 nie podlega zmianom w trakcie wykonywania umowy i obejmuje wszystkie koszty, narzuty, podatki i zysk Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty – jest to wynagrodzenie całkowite.

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ……………………………..……....

4. Płatność za  wykonanie  zadania będzie dokonana przelewem na  rachunek Wykonawcy                Nr ……………………………………………….., w następujący sposób:

1) w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zapisów               § 6 ust. 3 - 7 w zakresie płatności za wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej,

2) w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy - za wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

5. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

§ 5. Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa winna być opracowana w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej  i  elektronicznej.

2. Wykonawca jest zobowiązany ściśle współpracować w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej z Zamawiającym, w tym Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia dokumentacji                                     z Zamawiającym.

3. Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca pozyskuje z własnych pomiarów i z aktualnego zastanego stanu faktycznego. Kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji drukowanej oraz elektronicznej w plikach (DWG, DXF, ATH, Word, Excel  i PDF) na nośniku CD/DVD.

4. Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i  w sposób zgodny                             z wymaganiami określonymi w Umowie oraz będzie zobowiązany do:

a) 	udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w 		niej rozwiązań projektowych,

b) 	realizacji zgodnych z przedmiotem umowy poleceń Zamawiającego,

c) 	informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 		wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowania projektowego,

d) 	przestrzegania praw patentowych i licencji.

5. W dokumentacji nie należy posługiwać się nazwami własnymi konkretnego producenta.

6. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac projektowych do dokonania

wizji w terenie na swój koszt.

7. Strony zgodnie przyjmują, że z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1               pkt 1, w terminie o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 niniejszej umowy na Zamawiającego przechodzi własność 5 egzemplarzy dokumentacji projektowej we wszystkich formach i nośnikach wskazanych w niniejszym paragrafie oraz autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej w całości i bez odrębnego wynagrodzenia.

8. Przejście autorskich praw majątkowych oznacza prawo Zamawiającego do rozporządzania, używania i wykorzystania dokumentacji projektowej we własnym zakresie w nieokreślonym terminie, na terenie kraju, m.in. na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy dokumentacji we wszystkich formach i nośnikach;

2) uprowadzenie dokumentacji we wszystkich formach i nośnikach do pamięci komputera;

3) upowszechnianie, w tym wystawianie i udostępnianie w każdej formie i nośniku:

a) użyczanie oryginału albo kopii dokumentacji w celu informacyjnym lub promocyjnym lub ze względu na inne potrzeby Zamawiającego.

9. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji.

10. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielenia zezwoleń na wykonywanie praw autorskich do twórczych przeróbek dokumentacji.

11. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

12. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangażowanych projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe.

13. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 6. Przekazywanie i odbiory dokumentacji projektowej

1. Dokumentacje projektowe podlegają odbiorom przez Zamawiającego.

2. W celu dokonania odbiorów Wykonawca przekazuje do siedziby Zamawiającego, wykonane dokumentacje projektowe.

3. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić dokumentację i uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę - do dnia 30.01.2018 r. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu co najmniej 1 egz. dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

3. Fakt dokonania czynności odbioru dokumentacji projektowej potwierdza każdorazowo  podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

4. Do przygotowanego przez Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że prace wykonane są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostały wydane Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, któremu mają służyć (realizacja robót budowlanych). Oświadczenie to zostanie złożone wraz z dokumentacją projektową po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę.

5. Protokół powinien zostać podpisany w ciągu 7 dni od dnia doręczenia dokumentacji projektowej.

6. W razie odmowy przyjęcia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji powinien Wykonawcy nastąpić w terminie 7 dni z pisemnym podaniem przyczyn nie przyjęcia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

7. Za datę stwierdzającą wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zakończenia prac projektowych, przyjmuje się dzień uzyskania pozwolenia na budowę.

§ 7. Odbiór robót budowlanych

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać z zachowaniem formy pisemnej gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, w protokole z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez inspektora nadzoru. Niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku odbiorów, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu odbioru takich dokumentów, jak:

- protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń i innych czynności niezbędnych do należytego wykonania zamówienia,

- dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- aktualne dokumenty (deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp.) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z  art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez  kierownika budowy i inspektora nadzoru),

- protokoły przekazania materiałów z odzysku oraz protokoły utylizacji materiałów.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbiorów, o których mowa w § 7 ust. 1  pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przedmiotu Umowy do odbioru będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone protokołem wykonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru – inspektor nadzoru potwierdza fakt wykonania prac.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną – wykonanego budynku i zagospodarowania terenu z uzbrojeniem zgodnie z prawem budowlanym i geodezyjnym w trzech egzemplarzach potwierdzoną przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie,

- kartę gwarancyjną dla całości obiektu wystawioną przez Wykonawcę,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych badań, prób i sprawdzeń,

- dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z umową, dokumentacją projektową oraz z obowiązującymi przepisami i normami,

- protokoły przekazania materiałów z odzysku oraz protokoły utylizacji materiałów,

- dokumentację powykonawczą w 2 egz.,

- prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie lub brak sprzeciwu do użytkowania obiektu  wydane przez Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

    - zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie. Strony umowy spiszą protokół, w którym zostaną określone stwierdzone wady i termin ich usunięcia. Usunięcie wad zostanie także stwierdzone protokolarnie – odrębnym protokołem;

    - odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest ponownie  zgłosić gotowość przedmiotu umowy do odbioru.

2) Nienadające się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z  przeznaczeniem – Zamawiający zażąda rozebrania elementów przedmiotu umowy z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia bez konieczności występowania na drogę sądową, na co Wykonawca nieodwołanie wyraża zgodę.

- Przed przystąpieniem do wbudowania materiałów budowlanych Wykonawca na własny koszt przedstawi dowody jakości oraz pochodzenia tych materiałów do akceptacji przez nadzór inwestorski. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca dołączy do protokołu odbioru końcowego robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przejęcia protokołu odbioru końcowego robót w przypadku braku dokumentów, o których mowa powyżej.

- Inspektor nadzoru może zażądać wykonania badań dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty badań, jeśli wykażą one, że jakość materiałów i robót nie jest zgodna z dokumentacją,

- Inspektor nadzoru jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę.

§ 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 4 ust. 1, tj. ………………. zł (słownie złotych: ………………………………….. złotych) w formie  ……………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

§ 9. Rękojmia i gwarancja

- Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości na okres ….. miesięcy dla całości obiektu, liczony od daty podpisania końcowego (ostatecznego) protokołu odbioru robót budowlanych bez wad i usterek.

- Strony umowy ustalają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości.

- O ujawnieniu się wady w okresie rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie - usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w uzgodnionym protokolarnie terminie, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia wady na koszt Wykonawcy.

§ 10. Kary umowne

- W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od wartości faktury za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy – dokumentacji projektowej – w wysokości                1 % od wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

  - za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji projektowej – 0,1 % od części wynagrodzenia brutto za zakres prac dotkniętych wadą za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy – robót budowlanych – w wysokości 1 % od wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

  - za opóźnienie w usunięciu wad wykonanych robót budowlanych – 0,1 % od części wynagrodzenia brutto za zakres prac dotkniętych wadą za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 umowy – w wysokości 0,1 % od wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

  - za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 2 umowy – w wysokości 0,1 % od wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- Żądanie kary umownej nie stoi na przeszkodzie żądania odszkodowania w przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody przewyższającej wysokość kary umownej.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w                  art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Wykonawcy nie należy się żadne odszkodowanie ani kara umowna.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 11. Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach opisanych w Kodeksie cywilnym oraz w przypadku i terminie określonych w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), a także, gdy:

- Wykonawca w ciągu 14 dni z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację przedmiotu zamówienia bez zgody Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca realizuje roboty budowlane przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Umowne prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 przysługuje Zamawiającemu w terminie 14 dni od zaistnienia jego przyczyny.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust 1 i 3, powinno nastąpić – pod rygorem nieważności - w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania prac projektowych strony obciążają następujące obowiązki:

1) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac projektowych w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac projektowych według stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru prace projektowe ujęte w protokole, o którym mowa w pkt 1);

3) Zamawiający dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru prac projektowych, które zostały wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowych w toku, oraz zostały wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie;

4) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego prace projektowe, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w § 9 niniejszej umowy;

5) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z inwentaryzacji robót w toku oraz protokołu odbioru robót w toku, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów;

6) Protokół odbioru prac projektowych w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

- W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania robót budowlanych strony obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem i zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich;

2) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;

3) Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, urządzenia, zaplecze stanowiące jego własność;

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty ujęte w protokole, o którym mowa w pkt 2);

5) Zamawiający dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru robót, które zostały wykazane w szczegółowym protokole inwentaryzacji robót w toku oraz zostały wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki budowlanej;

6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego roboty, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w § 9 niniejszej umowy;

7) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z inwentaryzacji robót w toku oraz protokołu odbioru robót w toku, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów;

8) Protokół odbioru robót w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

9) Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu inwentaryzacji robót lub jego jednostronnego spisania przez Zamawiającego, w przypadku o którym mowa w pkt 7 opuści teren budowy.

§ 12. Podwykonawcy

    - Wykonawca może zrealizować przedmiot zamówienia korzystając z pomocy Podwykonawców.

    - Wykonawca może wykonać własnymi siłami część zamówienia wskazaną w ofercie dla Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, jedynie po uzyskaniu pisemnego całkowitego zrzeczenia się ewentualnego roszczenia podwykonawcy względem Zamawiającego.

    - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część zamówienia, której wykonanie powierzył Podwykonawcy.

    - Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z ustawą 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

    - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy oraz uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego w następującym trybie:

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy z Podwykonawcą;

- w terminie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie – zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenie do umowy;

- zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody;

- w przypadku odmowy określonej w pkt 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

    - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

    - Zamawiający, w terminie do 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6.

    - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jeśli jej wartość jest większa niż 50.000,00 zł.

  - W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił Podwykonawcy za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Cześć zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa, niż sporna kwota.

  - Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców, iż należności związane z realizacją przedmiotu umowy zostały Podwykonawcom zapłacone. W przypadku braku wykonywania niniejszej umowy bez udziału Podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia złoży oświadczenie w tym zakresie.

  - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu umowy Podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie, strony postanawiają, że:

- w przypadku zapłaty przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o przekazaną kwotę.

- Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach tj.; potwierdzenie przelewu, kwitariusz przyjęcia gotówki.

  - Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianego do wykonania,

- terminów realizacji,

- wynagrodzenia i terminów płatności,

- rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

§ 13. Zmiany umowy

    - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wykonanie usług lub robót objętych przedmiotem zamówienia w założonym terminie nie będzie możliwe:

- z przyczyn niezależnych od stron (związanych, np. z wystąpieniem siły wyższej w postaci, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych znacząco odbiegających od klimatu, protestów społecznych, itp.) - termin wykonania umowy zostanie wówczas wydłużony o czas występowania przyczyny;

- z przyczyn wynikających z konieczności zachowania zasad sztuki budowlanej, niezbędnych dla prawidłowego zakończenia robót - termin wykonania umowy zostanie wówczas wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia robót.

    - Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – podatku VAT.

    - Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w uzasadnionych przypadkach, na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14. Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.1332).

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu ich siedziby.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

- Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów związanych z umową jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 15. Załącznikami do niniejszej umowy są:

1. Program funkcjonalno-użytkowy.

2. Oferta Wykonawcy.

3. Dowód posiadania ubezpieczenia OC.

WYKONAWCA                                                           ZAMAWIAJACY