Lubasz, dnia 05.04.2018r.

Zapytanie ofertowe o wykonanie usługi opracowania projektu budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach:

Miłkowo, Krucz(dwa obiekty),Stajkowo

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia z oświadczeniem organu o braku sprzeciwu , w następujących kolejno etapach:

-opracowanie koncepcji podlegającej zatwierdzeniu przez zamawiającego ,na kopii mapy do celów projektowych (Zamawiający dostarczy mapy do celów projektowych w dniu podpisania umowy)

-uzyskanie warunków przyłączenia do sieci (zamawiający udzieli pełnomocnictwa projektantowi do reprezentowania inwestora (Gminy Lubasz) ,

-ustalenie nr ewidencyjnych działek , ich właścicieli oraz statusy działek ( położenia w granicach obowiązujących MPZP lub braku planu, konieczności uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub braku takiej konieczności , konieczności uzyskania uzgodnień środowiskowych z racji obszaru chronionego krajobrazu lub NATURA 2000)

-określenie toku administracyjnego dla projektowanych obiektów , tzw. Fiszka -załącznik do koncepcji każdego obiektu

- wystąpienie i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

-opracowanie projektów budowlanych poszczególnych obiektów uzyskanie zgód i uzgodnień (w tym Narady Koordynacyjnej)oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia z oświadczeniem ,o którym mowa niżej

-opracowanie projektów wykonawczych

-opracowanie przedmiarów robót

-opracowanie kosztorysów inwestorskich KI

-opracowanie STWiOR

W/w dokumenty spełniały będą wymagania ustawy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do każdego z projektów wykonawca projektu złoży oświadczenie o kompletności projektu i wykonaniu z poszanowaniem obowiązujących przepisów i zgodności z nimi.

**Termin składania ofert w sekretariacie Urzędu Gminy Lubasz upływa w dniu 16.04.2018r.**

Załącznik do zapytania stanowi szkic.