…............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Formularz oferty

na wykonywanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro netto w zakresie przebudowy parkingu zielonego w Lubaszu.

I. Pełna nazwa, adres, telefon, fax, NIP Wykonawcy ubiegającego się o wykonanie zamówienia

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

II. Odpowiadając na zapytanie ofertowe Zamawiającego – Gminy Lubasz z dnia ….......................... w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. ”Przebudowa parkingu zielonego w Lubaszu” oferuję/oferujemy jego wykonywanie za kwotę:

| Lp. | Wyszczególnienie / opis / | J.m. | Ilość | Cena | Wartość PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oczyszczenie nawierzchni betonowej ( płyty drogowe ) wym: 72,00 x 6,20 m | m² | 446,40 |  |  |
| 2. | Roboty ziemne - wykorytowanie / przerównanie powierzchni ) pod podbudowę wym: 60,0 x 6,20 + 60,0 x 4,50 + 7,0 x 6 ,0 | m² | 684,00 |  |  |
| 3. | Wykonanie podbudowy gr. 10 cm z tłucznia j.w. | m² | 684,00 |  |  |
| 4. | Oczyszczenie otworów pomiędzy płytami oraz uzupełnienie tłuczniem | szt. | 250 |  |  |
| 5. | Spryskanie emulsją asfaltową powierzchni o wym: wym: 72,00 x 6,20 m | m² | 446,40 |  |  |
| 6. | Wykonanie warstwy ścieralnej wyrównawczej z AC 11S 50/70 gr. średnio 5 cm o wym: | m² | 1.130,00 |  |  |
| 7. | Wykonanie pobocza jezdni z obu stron z tłucznia gr. 10 cm o wym: 115,0 x 0,70 + + 72,0 x 070 | m² | 131,00 |  |  |
| 8. | Przebudowa parkingu zielonego w Lubaszu | szt. | 3 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  | 23 % |  |
|  | Łącznie |  |  |  |  |

III. Termin wykonania zamówienia: do 23.08.2019 r.

IV. Warunki płatności: przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

V. Oświadczenia:

  - Oświadczamy, że otrzymaliśmy informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty.

  - Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w zapytaniu ofertowym Zamawiającego.

  - Oświadczamy, że w razie wyboru naszej oferty zawrzemy umowę na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy i zapytaniu ofertowym Zamawiającego.

  - Oświadczamy, iż podana cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia i została skalkulowana w sposób rzetelny.

  - Oświadczamy, że sporządziliśmy ofertę zgodnie z wymogami zawartymi                 w zapytaniu  ofertowym.

  - Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonych czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

    - posiadania wiedzy i doświadczenia,

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

VII. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są:

Umowa – zał. nr 1.

…............................................                                     …..................................................................

(miejscowość, data)                                                                           (podpisy i imienne pieczątki osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Umowa Nr  RG.II…………………….2019

Umowa zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zawarta w dniu …………….2019 r. w Lubaszu pomiędzy:

Gminą Lubasz z siedzibą przy ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, NIP 763-209-30-34, którą reprezentuje:

Wójt Gminy                                                  - mgr inż. Marcin Filoda

w dalszej części zwaną Zamawiającym,

a:

.....................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1. 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zamówienie pn. „Przebudowa parkingu zielonego w Lubaszu” w okresie od podpisania niniejszej umowy do 23.08.2019 r.

- Zakres robót obejmuje:

| 1). | Oczyszczenie nawierzchni betonowej ( płyty drogowe ) wym: 72,00 x 6,20 m | m² | 446,40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2). | Roboty ziemne - wykorytowanie / przerównanie powierzchni) pod podbudowę wym.: 60,0 x 6,20 + 60,0 x 4,50 + 7,0 x 6 ,0 | m² | 684,00 |
| 3). | Wykonanie podbudowy gr. 10 cm z tłucznia j.w. | m² | 684,00 |
| 4). | Oczyszczenie otworów pomiędzy płytami oraz uzupełnienie tłuczniem | szt. | 250 |
| 5). | Spryskanie emulsją asfaltową powierzchni o wym.: 72,00 x 6,20 m | m² | 446,40 |
| 6). | Wykonanie warstwy ścieralnej wyrównawczej z AC 11S 50/70 gr. średnio 5 cm o wym: | m² | 1.130,00 |
| 7). | Wykonanie pobocza jezdni z obu stron z tłucznia gr. 10 cm o wym.: 115,0 x 0,70 + 72,0 x 070 | m² | 131,00 |
| 8). | Wyregulowanie studzienek kanalizacyjnych w jezdni | szt. | 3 |

3.Roboty winne być wykonane zgodnie z:

-   obowiązującymi normami technicznymi,

-   wystawionymi zleceniami i potwierdzone przez Wykonawcę i Zamawiającego kartami prac.

4.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób zapewniający  bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

§  2. 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

- .................... zł netto + podatek VAT 23%....................zł, co stanowi ……………. zł brutto (słownie brutto ................................. zł).

2. Należność za wykonany przedmiot umowy określony w § 1. Zamawiający ureguluje  przelewem w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy w niej wskazany, którą Wykonawca wystawi w terminie 5 dni od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4.

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wskazana w ust. 1 powyżej kwota zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie ulegnie zmianie w trakcie jego realizacji.

4. Po wykonaniu przedmiotu umowy, nie dłużej niż w terminie 5 dni od jego wykonania,  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu przedmiot umowy do odbioru, który odbędzie się nie dłużej niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. Fakt odbioru zostanie potwierdzony sporządzeniem przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 3. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji i 36 miesięcy rękojmi na przedmiot umowy, które to terminy liczone będą od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru o którym mowa w § 2 ust. 4.

§ 4. 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. Zamawiający może w szczególności od Umowy odstąpić, jeśli jest wysoce prawdopodobne, iż Wykonawca nie zdoła wykonać przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 1 ust. 1.

2. Zamawiający może od Umowy odstąpić w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

a) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji prac w toku na dzień odstąpienia,

b) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru prac w toku.

§ 5. 1. Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

I. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:

a) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego wskazanego w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

II. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego wskazanego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad wskazanych w protokole odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 4 – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego wskazanego w § 2. ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad,

c) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek za Stron z powodu przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego wskazanego w § 2 ust. 1.

3. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 6. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony będą rozwiązywały polubownie w drodze porozumienia. W przypadku braku porozumienia spór będzie rozstrzygał Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy pozostałe trzy dla Zamawiającego WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY